ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Τρίκαλα    /    /2004

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                           Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	                       ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος 	   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22	    & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                          Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264                                                                         Τρίκαλα

FAX  24310 35956

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1. Τεχ. Υπηρεσία Δήμου

(κ. Μπουζούρα)

2. Γραμματεία Δ.Σ.

3. Αρχείο

ΘΕΜΑ:  Αποστολή της αριθ.  127/2004 Α.Δ.Σ "Έγκριση του 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  του

έργου: «Πολεοδομικές   εφαρμογές (Διαμ. Κοιν. χώρων Ανατολικών περιοχών πόλεως

Τρικάλων -   Β' εργολαβία)".

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 13/5/2004 που διαλαμβάνει: την αρ.127/2004 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

Συνημμένα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.6ης/2004 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

Αριθ. απόφ.127/2004  	                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ

"Έγκριση του 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  του έργου: «Πολεοδομικές

εφαρμογές (Διαμ. Κοιν. χώρων Ανατολικών περιοχών πόλεως Τρικάλων -

Β' εργολαβία)"

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 13-5-2004 ημέρα Πέμπτη   ώρα  8.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  6-5-2004 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι τέσσερα  (24 ) μέλη ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αγγελής                 Άγγελος                    1. Μαραγκός              Δημήτριος

2. Αργυροπούλου      Ελένη                        2.

3. Βαβύλης                Αθανάσιος

4. Βράντζα                Παναγιώτα

5. Γεωργολόπουλος   Ευάγγελος

6. Γκίμτσας                Χρήστος

7. Ζολώτας                Απόστολος

8. Καϊκης                    Γεώργιος

9. Καταβούτα             Ελένη

10. Κατσάρος               Μιλτιάδης

11. Κολότσιος              Απόστολος

12. Λάππας                   Χρήστος

13.-------------------------------------------

14. Μπαλοδήμος          Γεώργιος

15. Μπρουζούκη          Νικολέτα

16. Νάκης                     Βασίλειος

17. Παιδής                    Στέφανος

18. Παπαστεργίου        Δημήτριος

19. Πολυμερόπουλος   Αλέξανδρος

20. Σακκάς                   Στέφανος του Λάμπρου

21. Σακκάς                   Στέφανος του Σωτ.

22. Σαράντης                Μιχαήλ

23. Σπαθής                   Γεώργιος

24. Σπανός                   Θεόδωρος

25. Τσιάρας                 Αθανάσιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ TOIXOKOΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 6ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. (13-5-2004 ημέρα Πέμπτη  & ώρα 8.00 μ.μ.)

(άρθρα 96 παρ.6 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)

Τρίκαλα σήμερα. 18-5-2004 ο υπογεγραμμένος Μαυρίκος Γεώργιος τοιχοκόλλησα τον προορισμένο για αυτό ειδικό χώρο του Δημαρχείου τον με αριθμ. Πρωτ. 9802/18-5-2004  πίνακα θεμάτων που συζητήθηκαν στην 6η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 13-5-2004  ημέρα  Πέμπτη  & ώρα 8.00 μ.μ. περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν με αυξ. αριθμ.   115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136, 137,138,139,140,141,142,143,144

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των μαρτύρων που υπέγραψαν:

1.Γκουγκαρά Αικατερίνη

2. Καραμπούλα Ελένη

Ο ενεργήσας την τοιχοκόλληση                                               Οι μάρτυρες

1.

2.

Γίνεται μνεία ότι απεχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αργυροπούλου Ελένη, 2) Σακκάς Στέφανος του Σωτηρίου & 3) Σπανός Θεόδωρος.

Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου  τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  του έργου: «Πολεοδομικές εφαρμογές (Διαμ. Κοιν. χώρων Ανατολικών περιοχών πόλεως Τρικάλων - Β' εργολαβία)" προϋπολογισμού δαπάνης  70.000,00 Δρχ.  με το  Φ.Π.Α.

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. με προϋπολογισμό 70.000,00 δρχ. συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α.

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Κατόπιν δημοπρασίας στις 22-02-2000 ανακηρύχθηκε ανάδοχος η Κ/ξία Μπέλλος Γ - Μπλόκος Ι. με μέση έκπτωση 32% με το σύστημα επί μέρους ποσοστό έκπτωσης.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή πλατειών του Δήμου Τρικκαίων (Ριζαριό, Αγ. Κων/νος).

Η σύμβαση, συνολικού ποσού 47.6000.000 δρχ. υπογράφηκε την 3-4-2000.

Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

Μετά από σχετική αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας χορηγήθηκε παράταση ως και 1-8-2001.

Ο παρών 2ος Ανακ. Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 48.294.199 δρχ. (141.729,12 Ευρώ) ήτοι: 38.927,287 δρχ. (114.240,02 Ευρώ) για εργασίες 2.000,000 δρχ. (5.869,41 Ευρώ) για αναθεώρηση ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν βάσει της τελικής επιμέτρησης.

Ο παρών 2ος Πίνακας (τακτοποιητικός) παρουσιάζει μείωση έναντι του 1ου Ανακ. Πίνακα κατά 2.072.713 δρχ. (6.082,80 Ευρώ) για εργασίες και αναθεώρηση και 373.088 δρχ. (1.094,90 Ευρώ) για Φ.Π.Α. δηλ. συνολική μείωση 2.445.801 δρχ. (7.177,70 Ευρώ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε  ι   Ομόφωνα

-Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου    αναδόχου «Πολεοδομικές εφαρμογές (Διαμ. Κοιν. χώρων Ανατολικών περιοχών πόλεως Τρικάλων - Β' εργολαβία)»      αναδόχου Κ/ξίας   Μπέλλος Γ - Μπλόκος Ι.

Ο παρών 2ος Ανακ. Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 48.294.199 δρχ. (141.729,12 Ευρώ) ήτοι: 38.927,287 δρχ. (114.240,02 Ευρώ) για εργασίες 2.000,000 δρχ. (5.869,41 Ευρώ) για αναθεώρηση ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν βάσει της τελικής επιμέτρησης.

Ο παρών 2ος Πίνακας (τακτοποιητικός) παρουσιάζει μείωση έναντι του 1ου Ανακ. Πίνακα κατά 2.072.713 δρχ. (6.082,80 Ευρώ) για εργασίες και αναθεώρηση και 373.088 δρχ. (1.094,90 Ευρώ) για Φ.Π.Α. δηλ. συνολική μείωση 2.445.801 δρχ. (7.177,70 Ευρώ).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 127/2004

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2004

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ