ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τρίκαλα    /    /2004

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος 	Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22	& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                             Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 35956

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Δασκάλου

3.

4.

5.

6.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.91/2004 Α.Δ.Σ.«Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα

εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση Αύλειων χώρων εκπαιδευτηρίων

Δήμου Τρικκαίων».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 15/4/2004 που διαλαμβάνει: την αρ.91/2004 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.5ης/2004 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

Αριθ. απόφ. 91/2004  	                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση Αύλειων χώρων εκπαιδευτηρίων  Δήμου Τρικκαίων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  15η Απριλίου  2004 ημέρα Πέμπτη & ώρα 8 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από   6-4-2004  προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα προς τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι  τρία   (23)  μέλη ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Αγγελής Άγγελος                                        1. Κατσάρος Μιλτιάδης

2.Αργυροπούλου Ελένη                                 2. Σακκάς Στέφανος του Σωτηρίου

3. Βαβύλης Αθανάσιος

4.Βράντζα Παναγιώτα

5.Γεωργολόπουλος Ευάγγελος

6.Γκίμτσας  Χρήστος

7.Ζολώτας Απόστολος

8.Καϊκης Γεώργιος

9.Καταβούτα Ελένη

10.------------------------------

11.Κολότσιος Απόστολος

12. Λάππας Χρήστος                                                                                                         13.Μαραγκός Δημήτριος

14.Μπαλοδήμος Γεώργιος

15.Μπρουζούκη Νικολέτα

16.Νάκης Βασίλειος

17.Παιδής Στέφανος

18.Παπαστεργίου Δημήτριος

19.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος

20.Σακκάς Στέφανος του Λάμπρου                                                                                                       21.--------------------------------------

22.Σαράντης Μιχαήλ

23.Σπαθής Γεώργιος

24.Σπανός Θεόδωρος                                                                                                           25.Τσιάρας Αθανάσιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ TOIXOKOΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ( 15-4-2004)

(άρθρα 96 παρ.6 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)

Τρίκαλα σήμερα. 20-4-2004 ο υπογεγραμμένος Μαυρίκος Γεώργιος τοιχοκόλλησα τον προορισμένο για αυτό ειδικό χώρο του Δημαρχείου τον με αριθμ. Πρωτ.7654/20.4.2004  πίνακα θεμάτων που συζητήθηκαν στην 5η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 15.4.2004 & ώρα  8 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν με αυξ.αριθμ.  90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113. 114.

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των μαρτύρων που υπέγραψαν:

1.Ψωφάκη Παρασκευή

2. Καραμπούλα Ελένη

Ο ενεργήσας την τοιχοκόλληση                                               Οι μάρτυρες

1.

2.

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησε  η Δημοτική  Σύμβουλος κ.Καταβούτα Ελένη.

Μετά από αυτό & προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ.πρόεδρος , έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  & τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση Αύλειων χώρων εκπαιδευτηρίων Δήμου Τρικκαίων» προϋπολογισμού δαπάνης  490.125,00 € με το  Φ.Π.Α.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «                                      «Ανάπλαση Αύλειων χώρων εκπαιδευτηρίων Δήμου Τρικκαίων»  όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νουσα Υπηρεσία δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό του ισχύοντος συμβατικού προϋπολογισμού ήτοι:344.748,94 € πλέον ΦΠΑ 62.054,80 € ήτοι:Συνολική δαπάνη 406.803,74 €.

Ο 1ος Α.Π. εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις των εργασιών σε σχέση με την αρχική μελέτη, καθώς & νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωσή του, προτείνεται δε το ποσόν των 8.275,59 € ως απρόβλεπτες δαπάνες & το οποίο θα απορροφηθεί μετά τον οριστικό έλεγχο των επιμετρήσεων. Ο 1ος Α.Π. εργασιών είναι σε ισοζύγιο με το ποσό του ισχύοντος συμβατικού προϋπολογισμού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας & ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος

Αποφασίζει  Ομόφωνα

-Εγκρινει  το κατεπείγον του θέματος

-Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου αναδόχου

«Ανάπλαση Αύλειων χώρων εκπαιδευτηρίων Δήμου Τρικκαίων» αναδόχου Κ/ξίας

Ρεπούση Δ- Σγουράλη Αντ.- Τσουρβάκα Ανασ., όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νουσα

Υπηρεσία δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό του ισχύοντος συμβατικού προϋπολογισμού

ήτοι:344.748,94 € πλέον ΦΠΑ 62.054,80 € ήτοι:Συνολική δαπάνη 406.803,74 €.

Ο 1ος Α.Π. εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει αυξομειώσεις των εργασιών σε σχέση με την αρχική μελέτη, καθώς & νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου για την ολοκλήρωσή του, εγκρίνεται δε το ποσό των 8.275,59 € ως απρόβλεπτες δαπάνες & το οποίο να απορροφηθεί μετά τον οριστικό έλεγχο των επιμετρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 91/2004

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ  ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2004

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ.ΤΑΜΗΛΟΣ