ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τρίκαλα    /    /2005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                         Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                               & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                   Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2. Τεχν. Υπ. (κ. Κάλφα)

3.

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.435/2005 Α.Δ.Σ «Έγκριση  πρωτόκολλο προσωρινής και

οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ΤΑΡΤΑΝ Στίβου Δημοτικού

Σταδίου Τρικάλων».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 16/11/2005 που διαλαμβάνει: την αρ. 435/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ

Συνημμένα:

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.15ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 435/2005

|  | Περίληψη «Έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ΤΑΡΤΑΝ Στίβου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων». |
| --- | --- |

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 16-11-2005 ημέρα  Τετάρτη  &  ώρα  8.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 9-11-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι  τέσσερα   (24 ) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1.Αγγελής Άγγελος 2.Αργυροπούλου Ελένη 3.Βαβύλης Αθανάσιος 4.Βράντζα Παναγιώτα 5.Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7.Ζολώτας Απόστολος 8.Καϊκης Γεώργιος 9. Καταβούτα Ελένη 10. ------------------------------ 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παπαστεργίου Δημήτριος 20. Πολυμερόπουλος Αλέξ 21. Σακκάς Στεφ. Του Λάμπρου 22. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1.Κατσάρος Μιλτιάδης 2. 3. |  |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:1.Γεωργολόπουλος Ευάγ.2. Ζολώτας Απόσ.3.Πολυμερόπουλος Αλεξ.& 4.Σακκάς Στέφ.του Σωτηρίου.

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (υπογράφεται από την Επιτροπή & την επιβλέπουσα κ.Κάλφα Σοφία ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

## ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

Οι υπογραφόμενοι:

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΝΑΚΗΣ

2) ΧΑΡΙΛΑΟΣ  ΜΠΟΥΖΟΥΡΑΣ

3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

4) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΣΙΑΚΑΣ

που αποτελούν την Επιτροπή οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την 3168/10-03-2005 Απόφαση της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ , μεταβήκαμε σήμερα την 15-09-2005 στο Έργο, με τον  Αναδόχο κ. ΚΡΙΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, την Επιβλέπουσα Μηχανικό ΚΑΛΦΑ ΣΟΦΙΑ, Πολιτικό Μηχανικό  και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω:

| Α.Τ. | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΕΓΚΡΙΘ. ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε. | ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ Αριθμητικά Ολογράφως |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| Α1 | Αντικατάσταση σιδηρών εσχαρών ομβρίων περιμετρικά του στίβου | ΜΜ | 332,70 | 332,70 | Τριακόσια τριάντα δύο και εβδομήντα εκατοστά |
| Α2 | Χρωματισμός σιδηρών επιφανειών με αντισκωριακό τύπου HAMERAIT δηλ. σιδηρών εσχαρών και των γωνιών έδρασης αυτών. | Μ2 | 601,26 | 601,26 | Εξακόσια ένα και είκοσι έξι εκατοστά |
| Α4 | Καθαρισμός υπάρχοντος καναλιού περιμετρικά | Κ.Α. | 1 | 1 | Ένα |
| Α5 | Επισκευή της επιφανειακής στιβάδας υπάρχοντα τάπητα (ταρτάν) στίβου σε βάθος τουλάχιστο 4 – 5 mm με μηχανικά μέσα. | Μ2 | 6881,18 | 6881,18 | Έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα και δεκαοκτώ εκατοστά |
| 1ο ΠΚΝΤΜΕ |
| ΝΤ1 | Διαχωριστικά κράσπεδα στίβου πλάτους 5 εκ. | ΜΜ | 400 | 400 | Τετρακόσια |
| ΝΤ2 | Βατήρας άλματος επί κοντώ | ΤΕΜ | 2 | 2 | Δύο |

#### Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς

1.Το Έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τη Μελέτη του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Τ.Υ.

του Δήμου Τρικκαίων προϋπολογισμού δαπάνης 449.001,00 €.

2.Τα Πρακτικά της Δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την αριθ. 66/2003 Απόφαση της

Δημαρχιακής Επιτροπής, Ανάδοχος του Έργου κηρύχθηκε ο εργολάβος δημοσίων

έργων ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 20%.

3.Υπογράφηκε το με Αρ. Πρωτ. 1744 εργολαβικό συμφωνητικό για 359.201,05 € με

ημερομηνία  22-05-2003.

4.Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 11 (ΕΝΤΕΚΑ) μέρες από την υπογραφή της

σύμβασης. Η βεβαίωση περαίωσης φέρει ημερομηνία 14/10/2003.

5.Η αξία των εργασιών που εκτελέσθηκαν έφθασε το ποσόν των 359.187,62 €

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 18%).

6.Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση της επιβλέπουσας του Έργου ΚΑΛΦΑ ΣΟΦΙΑΣ θεωρημένης από την προϊστάμενη του Τμήματος Μελετών ΤΣΑΠΑΛΑ – ΒΑΡΔΟΥΛΗ ΦΑΝΗ και τον Διευθυντή της Τ.Υ. ΚΑΤΣΑΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και αφού έλαβε υπ’ όψιν τα Πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω ποσοτικά και ποιοτικά.

7.Η παρούσα παραλαβή προτείνεται και ως οριστική.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή ΤΑΡΤΑΝ Στίβου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 432/2005

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2005

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ