ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τρίκαλα    /    /2005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                               Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                   & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                       Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Μπουζούρα

3.

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ:  Αποστολή της αριθ.63/2005 Α.Δ.Σ «Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα &

2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε εργασιών του έργου «Συντηρήσεις  επισκευές Σχολικών κτιρίων

Δήμου Τρικκαίων».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 10/02/2005 που διαλαμβάνει: την αρ.63/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.3ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.63/2005

|  | Περίληψη « Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.του έργου «Συντηρήσεις επισκευές Σχολικών κτιρίων Δήμου Τρικκαίων». |
| --- | --- |

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 10-02-2005 ημέρα  Πέμπτη    ώρα  8:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 04-02-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7. Ζολώτας Απόστολος 8. ------------------------------- 9. Καταβούτα Ελένη 10. Κατσάρος Μιλτιάδης 11. Κολότσιος Απόστολος 12. ------------------------------ 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Παπαστεργίου Δημήτριος 19. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 20. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 21. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 22. Σαράντης Μιχαήλ 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1.Καϊκης Γεώργιος 2.Κωνσταντινίδου Ιωάννα 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Αργυροπούλου Ελ.2.Βράντζα Παν.3.Κατσάρος  Μιλτ. 4.Σακκάς Στέφ.του Σωτ.5.Σαράντης Μιχ.& 6.Λάππας Χρ

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αρ.2-2-2005 εισήγηση της Τεχν.υπηρεσίας (υπογράφεται από τον κ.Μπουζούρα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ:Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντηρήσεις

επισκευές Σχολικών κτιρίων Δήμου Τρικκαίων»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Συνοδεύουσα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ισόποσο)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

- Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου.

- Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Δημ. Πόρους, ΣΑΤΑ & ΟΣΚ

- Η Μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.000.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Τρικκαίων.

- Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη την 4-2-2004 με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/ξια Η. Σκαπέτης – Χ. Ζάμπας με προσφορά 578.977,59 ευρώ με τον Φ.Π.Α. και μέσο ποσοστό έκπτωσης 42,10%.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 26Α/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την αριθ. 7-5-2004 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Τρικάλων.

- Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Τρικκαίων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 7-5-2004 για ποσό 578.977,59 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

- Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι έως την 6/5/2006.

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

-Ν.1418 «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ»

ειδικότερα τα άρθρα 8 & 10.

-Π.Δ. 609/85 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ειδικότερα τα άρθρα 41,43 & 44.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Συντάχθηκε ο παρόν 2ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφ’ ενός μεν την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών της μελέτης και αφ’ ετέρου για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες με την σύνταξη νέων τιμών εργασιών.

Η αναγκαιότητα των νέων εργασιών προέκυψε κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου, καθόσον αφορά εργασίες συντήρησης σχολείων τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία.

Όπως για παράδειγμα η ανάγκη αποκατάστασης δαπέδων, εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και φωτισμού καθώς και η αντικατάσταση εξαρτημάτων των εγκαταστάσεων αυτών.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα παραμείνει σε  578.977,59 ευρώ με τον Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Έγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών & το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου

«Συντηρήσεις        επισκευές  Σχολικών κτιρίων Δήμου Τρικκαίων».

Ο παρόν 2ος Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφ’ ενός μεν την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών της μελέτης και αφ’ ετέρου για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες με την σύνταξη νέων τιμών εργασιών.

Η αναγκαιότητα των νέων εργασιών προέκυψε κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου, καθόσον αφορά εργασίες συντήρησης σχολείων τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία.

Όπως για παράδειγμα η ανάγκη αποκατάστασης δαπέδων, εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και φωτισμού καθώς και η αντικατάσταση εξαρτημάτων των εγκαταστάσεων αυτών.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα παραμείνει σε  578.977,59 ευρώ με τον Φ.Π.Α. χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 63/2005

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2005

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ