ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.Δ/νση Τεχν. Υπ. (κα Τσαπάλα)

3.Δ/νση Τεχν. Υπ. (κ. Χύτα)

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.329/2007 Α.Δ.Σ «Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Τρικκαίων».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 05/07/2007 που διαλαμβάνει: την αρ.329/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.11ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 329/2007

Περίληψη «Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Τρικκαίων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 05-07-2007 ημέρα Τρίτη ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 29-06-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  τρία  (23) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2.Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Μαραγκός Δημήτριος 6.Μπαλοδήμος Γεώργιος 7.Μπρουζούκη-Αλεξίου Νικολέτα 8.Νάκης Βασίλειος 9.Παζαϊτης Δημήτριος 10.Παπαστεργίου Δημήτριος 11.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 12.Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου | 13. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 14.Τσιάρας Αθανάσιος 15.Αγγελής Άγγελος 16.Γκουγκουστάμος Ζήσης 17.Κόφφας Γεώργιος 18.Παρθένης Σωτήριος 19.Βαβύλης Αθανάσιος 20.Κολότσιος Απόστολος 21.Λάππας Χρήστος 22.Σπανός Θεόδωρος. 23.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 2. Ντιροκάλτση Πηνελόπη | 3. Παπαϊωάννου Βασίλειος. 4. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ.  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 3-7-2007  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

Ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3696/03-07-2007 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας κατασκευής του εν θέματι έργου, με την οποία αιτείται παράταση της ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών που έληγε στις 04-07-2007, για το λόγο ότι οι θερινοί μήνες είναι ακατάλληλοι περίοδος για τη φύτευση,

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση παράτασης περαίωσης, μόνον για τις εργασίες πρασίνου (φύτευση κλπ), που αποτελούν το 10% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του έργου κατά τρεις μήνες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την ανωτέρω εισήγηση και έκρινε ότι το θέμα είναι κατεπείγον

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

- Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

- Εγκρίνει την παράταση περαίωσης μόνον για τις εργασίες πρασίνου (φύτευση κλπ), που αποτελούν το 10% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του  έργου κατά τρεις μήνες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό     329/2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ