|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΛΗΞΗ |
| Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού Κατά Μήκος της Κοίτης Εντός του Σχεδίου Πόλης | 2.750.000 € | 1/9/2019 | 31/3/2021 |
| Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης (Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας) | 1.500.000 € | 1/9/2019 | 31/3/2021 |
| Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων | 1.200.000 € | 1/9/2019 | 31/3/2021 |
| Ανάπλαση δημοτικού Skate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & δημιουργία πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων | 290.000 € | 1/12/2019 | 30/4/2021 |
| Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων | 725.000 € | 1/8/2019 | 30/11/2020 |
| Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων. Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου | 420.000 € | 1/9/2019 | 31/8/2022 |
| Ενίσχυση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης (πόλη Τρικάλων) | 160.000 € | 1/8/2019 | 31/7/2021 |
| Στήριξη της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαπασχόλησης εντός της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων | 145.000 € | 1/8/2019 | 1/7/2021 |
| Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής εφαρμογής της ΣΒΑΑ του Δ. Τρικκαίων | 135.000 € | 1/7/2019 | 30/6/2021 |
| Λειτουργία Κέντρου Ένταξης Μεταναστών ως Παράρτημα στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων. Δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης, Πρόληψης | 165.000 € | 1/8/2019 | 31/7/2022 |
| Ενίσχυση των ΠΜΕ και ΜΜΕ (πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων) εντός της περιοχής υλοποίησης της ΣΒΑΑ | 1.000.000 € | 1/7/2019 | 30/6/2021 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9.790.000 € |  |  |