ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τρίκαλα    /    /2004

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                               Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                   & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                       Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 35956

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Γκαϊλα

3.κ.Γιαννούση

4.

5.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.199/2004 Α.Δ.Σ «Έγκριση  2ου Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή ενισχυτικού  Φορέα  Ωρολογοστασίου».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 19/7/2004 που διαλαμβάνει: την αρ.199/2004 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΖΟΛΩΤΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.9ης/2004 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

Αριθ. απόφ.  199/2004  	                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή ενισχυτικού Φορέα Ωρολογοστασίου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  19η  Ιουλίου   2004 ημέρα Δευτέρα  & ώρα 8+30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 14-7-2004  προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα προς τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα  δεκα οκτώ      (18)  μέλη ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Αγγελής Άγγελος                                        1.Βράντζα Παναγιώτα

2.Αργυροπούλου Ελένη                                 2. Καταβούτα Ελένη

3.Βαβύλης Αθανάσιος                                   3.Πολυμερόπουλος Αλεξ.

4.--------------------------                                 4.Σακκάς Στεφ.του Λάμ.

5.Γεωργολόπουλος Ευάγγελος                      5.Σακκάς Στεφ.του Σωτ.

6.Γκίμτσας  Χρήστος                                     6.Σπαθής Γεώργιος

7.Ζολώτας Απόστολος                                   7.Σπανός Θεόδ.

8.Καϊκης Γεώργιος

9.---------------------                                                                                                               10.Κατσάρος Μιλτιάδης

11.Κολότσιος Απόστολος

12.Λάππας Χρήστος                                                                                                                        13.Μαραγκός  Δημήτριος

14.Μπαλοδήμος Γεώργιος

15.Μπρουζούκη Νικολέτα

16.Νάκης Βασίλειος

17.Παιδής Στέφανος

18.Παπαστεργίου Δημήτριος

19.--------------------------

20.--------------------------                                                                                                       21.--------------------------

22.Σαράντης Μιχαήλ

23.---------------------

24.---------------------                                                                                                                                           25.Τσιάρας Αθανάσιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ TOIXOKOΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 9ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ( 19-7-2004)

(άρθρα 96 παρ.6 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)

Τρίκαλα σήμερα. 23-7-2004 ο υπογεγραμμένος Μαυρίκος  Γεώργιος τοιχοκόλλησα τον προορισμένο για αυτό ειδικό χώρο του Δημαρχείου τον με αριθμ. Πρωτ.  /23.7.2004  πίνακα θεμάτων που συζητήθηκαν στην 9η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 19.7.2004 & ώρα  8+30  μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν με αυξ. αριθμ.196

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των μαρτύρων που υπέγραψαν:

1.Γκουγκαρά  Αικατερίνη

2.Ψωφάκη Βούλα

Ο ενεργήσας την τοιχοκόλληση                                               Οι μάρτυρες

1.

2.

Μετά από αυτό και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ.πρόεδρος εθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από του Ιουλίου 2004 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών (υπογράφεται από τους κ.κ.Γκαϊλα & Γιαννούση) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Η μελέτη του έργου του θέματος προϋπολογισμού εργασιών 42.372.881 δραχ.ή 124.351,81 € συντάχθηκε & θεωρήθηκε από την ΔΤΥ του Δήμου Τρικκαίων.

Το έργο ανατέθηκε στη ΔΕΚΤΕΤ,με προγραμματική σύμβαση  μεταξύ Δήμου Τρικκαίων-ΔΕΚΤΕΤ & ΔΕΥΑΤ. Η ως άνω προγραμματική σύμβαση εγκρίθηκε με την αρ.125/9-5-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

Η ανάθεση  του έργου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του 410/95 ΔΚΚ & του άρθρου 25 παρ.1 του Ν.2738/99

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν 30-5-2002

Με την 401/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου εως την 31-3-2004.                                                                                                      Με την 279/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε& η 1η Σ.Σ.του έργου.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ δαπάνης εργασιών 42.372.881 δραχμ. ή 124.351,81 € ήτοι σε ισοζύγιο με το ποσόν του 1ου ΑΠΕ πλέον ΦΠΑ 7.627.119 δραχ. ή 22.383,33 € ήτοι σε ισοζύγιο με το ΦΠΑ του 1ου ΑΠΕ ήτοι συνολικής δαπάνης 50.000.000 δραχ. ή 146.735,14 € συντάσσεται για να καλυφθούν μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις ,μέσα στο συμβατικό αντικείμενο.

Η συμπληρωματική σύμβαση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ δαπάνης εργασιών 33.898,30 € ή 11.550.847 δραχ. ήτοι σε ισοζύγιο με τη Σ.Σ. του 1ου ΑΠΕ πλέον ΦΠΑ 6.101,70 € ή 2.079.153 δραχ. ήτοι σε ισοζύγιο με το ΦΠΑ της Σ.Σ. του 1ου ΑΠΕ ήτοι συνολικής δαπάνης 40.000,00 € ή 13.630.000 δραχμ. συντάχθηκε για να διατεθούν τα απρόβλεπτα ,λόγω της ανάγκης εκτέλεσης επιπλέον εργασιών τσιμεντενέσεων, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, μέσα στο συμβατικό αντικείμενο.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία εισηγείται να γίνει δεκτός ο 2ος ΑΠΕ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου Κατασκευή ενισχυτικού Φορέα Ωρολογοστασίου δαπάνης εργασιών 42.372.881 δραχμ. ή 124.351,81 € ήτοι σε ισοζύγιο με το ποσόν του 1ου ΑΠΕ πλέον ΦΠΑ 7.627.119 δραχ. ή 22.383,33 € ήτοι σε ισοζύγιο με το ΦΠΑ του 1ου ΑΠΕ ήτοι συνολικής δαπάνης 50.000.000 δραχ. ή 146.735,14 € συντάσσεται για να καλυφθούν μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις ,μέσα στο συμβατικό αντικείμενο.

Η συμπληρωματική σύμβαση που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ δαπάνης εργασιών 33.898,30 € ή 11.550.847 δραχ. ήτοι σε ισοζύγιο με τη Σ.Σ. του 1ου ΑΠΕ πλέον ΦΠΑ 6.101,70 € ή 2.079.153 δραχ. ήτοι σε ισοζύγιο με το ΦΠΑ της Σ.Σ. του 1ου ΑΠΕ ήτοι συνολικής δαπάνης 40.000,00 € ή 13.630.000 δραχμ. συντάχθηκε για να διατεθούν τα απρόβλεπτα

λόγω της ανάγκης εκτέλεσης επιπλέον εργασιών τσιμεντενέσεων, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, μέσα στο συμβατικό αντικείμενο.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε  αυξ.αριθμ.199/2004

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2004

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΖΟΛΩΤΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ