ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τρίκαλα    /    /2005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                         Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                            & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.146/2005 Α.Δ.Σ «Εγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης

του έργου «Κατασκευή Στεγασμένης Αγοράς Οικολογικών & Παραδοσιακών

Προϊόντων Δήμου Τρικκαίων».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 19/04/2005 που διαλαμβάνει: την αρ.146/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.6ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.146/2005

|  | Περίληψη «Εγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Στεγασμένης Αγοράς Οικολογικών & Παραδοσιακών Προϊόντων Δήμου Τρικκαίων». |
| --- | --- |

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 19-04-2005 ημέρα  Τρίτη    ώρα  8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 14-04-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι τρία    (23  ) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7. Ζολώτας Απόστολος 8. Καϊκης Γεώργιος 9. Καταβούτα Ελένη 10. ------------------------------------ 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Παπαστεργίου Δημήτριος 19. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 20. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 21. ----------------------------- 22. Σαράντης Μιχαήλ 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Κατσάρος Μιλτιάδης 2. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα , έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 14-4-2005 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών (υπογράφεται από την κ.Τσαπάλα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Στεγασμένης Αγοράς

Οικολογικών & Παραδοσιακών Προϊόντων Δήμου Τρικκαίων».

Η Υπηρεσία μας εξετάζοντας την υπ’αρ.954/4-3-2005 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας    και σύμφωνα με την υπ’αρ.3128 Γ’ΠΕΠ/7-4-2005 προέγκριση παράτασης περαίωσης του έργου:

«Κατασκευή Στεγασμένης Αγοράς Οικολογικών & Παραδοσιακών Προϊόντων Δήμου Τρικκαίων», λαμβάνοντας υπ’όψιν τους λόγους που αναφέρονται όπως άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή πιστοποιούμενες & από το ημερολόγιο του έργου.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Κατασκευή Στεγασμένης Αγοράς Οικολογικών & Παραδοσιακών Προϊόντων Δήμου Τρικκαίων», για εκατόν δύο (102)

Ημερολογιακές ημέρες ήτοι εως 7-8-2005 (συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου 12 μήνες ήτοι ημερομηνία έναρξης 27-4-2004 & ημερομηνία λήξης 27-4-2005).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Κατασκευή Στεγασμένης Αγοράς Οικολογικών & Παραδοσιακών Προϊόντων Δήμου Τρικκαίων», για εκατόν δύο (102) Ημερολογιακές ημέρες ήτοι εως 7-8-2005 (συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου 12 μήνες ήτοι ημερομηνία έναρξης 27-4-2004 & ημερομηνία λήξης 27-4-2005).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ.146 /2005

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2005

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ