ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Τρίκαλα    /    /2005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.                                              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                        Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                           & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                             Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264                                                                  Τρίκαλα

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ 1. Γραμματεία Δ.Σ.

2. Γενικό Δ/ντή

(κ. Κατσαρό)

3. Δ/ντη Οικον Υπ.

(κ. Χαρίση)

4. Δ/ντριας Τεχν. Υπ.

(κ. Τσαπάλα)

5.  κ. Γκαϊλα

6. κ. Μπαρσούκη

7. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.  288/2005 Α.Δ.Σ «Αποδέχεται οφειλή προς την  Κοινοπραξία

«ΝΤΙΝΟΣ ΑΤΒΕ –Δ.ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ» το ύψος της οποίας θα καθορισθεί από τις αρμόδιες

υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

ύστερα από λεπτομερή έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 14/07/2005 που διαλαμβάνει: την αρ.288/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΛΕΞ.ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνημμένα:

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.10ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.   288/2005

|  | Περίληψη «Αποδέχεται οφειλή προς την Κοινοπραξία «ΝΤΙΝΟΣ ΑΤΒΕ – Δ.ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ» το ύψος της οποίας θα καθορισθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών & Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) ύστερα από λεπτομερή έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων». |
| --- | --- |

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 14-07-2005 ημέρα  Πέμπτη  &  ώρα  7:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 08-07-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι ένα  (21) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2……………………………….. 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4………………………………. 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7. Ζολώτας Απόστολος 8. Καϊκης Γεώργιος 9. Καταβούτα Ελένη 10………………………………. 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13……………………………… | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Παπαστεργίου Δημήτριος 19. Πολυμερόπουλος Αλέξ. 20. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 21. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 22. Σαράντης Μιχαήλ 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Αργυροπούλου Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3. Κατσάρος Μιλτιάδης | 4. Λάππας Χρήστος 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι  αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι οι: 1) Γκίμτσας  Χρ., 2) Σακκάς Στ. του Σωτηρίου, 3)Καταβούτα Ελ., 4) Μαραγκός Δημ.  5) Σπανός Θεόδ.& 6.Αγγελής Αγγ.

Επίσης στην παρούσα απόφαση απουσίαζαν & οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Καϊκης Γεώρ.2.Κωνσταντινίδου Ιωάννα & 3.Σακκάς Στέφ.του Λάμπρου.

Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 34ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης,έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την με αριθ. πρωτ.5910/24-12-2004  ΑΙΤΗΣΗ Της στα Τρίκαλα εδρεύουσας

Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΝΤΙΝΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε. – Δ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ», νόμιμα

εκπροσωπουμένης

ΠΡΟΣ

Την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων, διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου «διαπλάτυνση οδού Καλαμπάκας από Δέλτα-όρια πόλης Τρικάλων (Service Roads)», νόμιμα εκπροσωπουμένης από τον Προϊστάμενο αυτής και

Το Δήμο Τρικκαίων, (προϊσταμένης αρχής του παραπάνω έργου), νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Μιχάλη Ταμήλο, κάτοικο Τρικάλων

Παρακαλούμε όπως εξοφληθεί άμεσα η με αριθμό πρωτοκόλλου 1106/20-3-1998 1η εντολή πληρωμής τόκων υπερημερίας εκ (παλαιών) δραχμών 23.202.819, ήτοι 68.093,79€.

Β. Την από 11-7-2005 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου (υπογράφεται από την

κ.Μπαρσούκη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Ύστερα από το αριθμ. πρωτ. 6549/18.04.2005 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη που εισήλθε στο Δήμο μας στις 18/05/2005 με αριθμ. πρωτ. 10672 καθώς και τα  αριθμ. πρωτ. 8543/06.062005 και  8543/14.06.2005  ( ορθή επανάληψη ) έγγραφα της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Τρικάλων και αφορούν τακτοποίηση οικονομικής φύσεως εκκρεμότητας η οποία απορρέει από σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της Κοινοπραξίας « ΝΤΙΝΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε – ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ » που υπογράφηκε στα Τρίκαλα στις 06/08/1992 και για την κατασκευή του έργου « διαπλάτυνση της οδού Καλαμπάκας από Δέλτα – όρια της πόλης των Τρικάλων » και προκειμένου να γνωρίσουμε άμεσα τους λόγους καθυστέρησης της εξόφλησης των τόκων υπερημερίας στο Συνήγορο του Πόλίτη πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις της υπηρεσίας μας.:

1ον Για την αποπληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος του συγκεκριμένου έργου συντάχθηκαν κατά καιρούς συνολικά εννέα λογαριασμοί προς πληρωμή, εκ των οποίων οι 4ος , 5ος , 6ος , 7ος, 8ος, και 9ος πληρώθηκαν εκπροθέσμως για τις οποίους κατατέθηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία οι  4η , 5η, 6η, 7η, 8η και 9η εντολή αντίστοιχα  εντολές πληρωμής. Όσον αφορά τις παραπάνω εντολές δεν απαιτείται όχληση για την 4η και 5η αυτών ( άρθρο 18 του Ν. 1947/91 ) για όλες δε τις υπόλοιπες κατατέθηκαν στην επιβλέπουσα υπηρεσία οι με αριθμ. πρωτ. 2/02-01-1995, 2099/08-06-1995, 3917/19-10-1995 και 2151/27-06-1996 οχλήσεις αντιστοίχως για την πληρωμή τους όπως άλλωστε επικαλείται η ανάδοχος κοινοπραξία στην με αριθμ. πρωτ. 902/18.03.03 ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 «….οι εγκρινόμενοι από τη διευθύνουσα υπηρεσία λογαριασμοί αποτελούν πιστοποίηση για την πληρωμή εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Αν η πληρωμή του καθυστερήσει πέρα από ένα μήνα από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου οφείλεται αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από το χρόνο υποβολής της, τόκος υπερημερίας ίσος……» οι δε τόκοι υπερημερίας άρχονται οφειλόμενοι από της χρονολογίας υποβολής της σχετικής οχλήσεως μέχρι της εξόφλησης της οφειλής κι όχι από της λήξεως της δίμηνης προθεσμίας από της υποβολής της πιστοποίησης μέχρι εξοφλήσεως  της (  Δ.Εφ.Πατρ. 67/89 ).

Πέραν τούτου ο ανάδοχος οφείλει για τις διαφορές που αναφύονται κατά την εκτέλεση συμβάσεων να ακολουθήσει την προβλεπόμενη ενδικοφανή διαδικασία ( ένσταση, αίτηση θεραπείας ) διαφορετικά η ασκούμενη απ’ ευθείας προσφυγή στο δικαστήριο είναι απαράδεκτη.

Η υποχρέωση αυτή υφίσταται και στην περίπτωση αξιώσεως του αναδόχου για την καταβολή τόκων υπερημερίας λόγω της καθυστέρησης τμηματικής εξοφλήσεως εγκεκριμένων λογαριασμών (Δ.Εφ.Αθ 4728/96) . Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η ανάδοχος κοινοπραξία υπέβαλε την από 05/ 03/03 εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία προς την Τεχνική Υπηρεσία καθώς και την από 18/03/03 ένσταση ( αριθμ. πρωτ. 902/18.03.03 ) προς το Δημοτικό Συμβούλιο κατά της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων ( η οποία και όφειλε εντός 5 ημερών όπως διαβιβάσει την ένσταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο με της παρατηρήσεις της ) προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση. Κατά της παραλείψεως αυτής η ανάδοχος κοινοπραξία δεν προέβη σε αίτηση θεραπείας εντός την νομίμου προθεσμίας και συνεπώς δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη ενδικοφανή διαδικασία όπως ελέχθη ανωτέρω ως εκ τούτου τεκμαίρεται ότι λόγω της μη τήρησης της διοικητικής προδικασίας σε περίπτωση ασκούμενης προσφυγής της αναδόχου κοινοπραξίας στο αρμόδιο δικαστήριο όπως νομολογιακά έχει κριθεί , η  τελευταία θα απορριφθεί ως απαράδεκτη διότι δεν προηγήθηκε η αίτηση θεραπείας. ( ΣτΕ 246/92, Δ.ΕφΑθ 4594/98, Δ.Εφ.Πατρ. 623/95, Δ.Εφ.Αθ. 2093/95 ). Η παρέλευση της προθεσμίας προς άσκηση της αίτησης θεραπείας συνεπάγεται την απόσβεση αντίστοιχου δικαιώματος του αναδόχου που λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο ενώ η εκπρόθεσμη υποβολή της αιτήσεως θεραπείας συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφυγής.

2ον  Για να πληρωθούν τόκοι υπερημερίας για καθυστέρηση εξόφλησης κάποιας πιστοποίησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμπεριληφθούν σε επόμενη πιστοποίηση και να αναγνωρισθούν με απόφαση της προϊσταμένης αρχής ( Δ.Εφ.Αθ 836/91, Δ.Εφ.Αθ. 1344/88). Η αναζήτηση δε των τόκων αυτών καθώς και των τόκων επιδικίας που αποτελούν συνέπεια της υφισταμένης και κατά το στάδιο εκδικάσεως διαφοράς υπερημερίας του κυρίου του έργου δύναται να αποτελέσει αντικείμενο της προσφυγής στο δικαστήριο μόνο μετά την τήρηση της διοικητικής προδικασίας όπως ανωτέρω ελέχθη. ( Δ.Εφ. Αθ. 1563/94 ). Η ανάδοχος κοινοπραξία με την ονομαζόμενη πληρωμή 1ης εντολής πληρωμής τόκων υπερημερίας ( μη υπογεγραμμένη από τους επιβλέποντες μηχανικούς ) και με αριθμ. πρωτ. 1106/20.03.90, ζητά συγκεντρωτικά τόκους υπερημερίας του 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου και 9ου λογαριασμού ενώ θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται κάθε φορά σε επόμενη πιστοποίηση και να αναγνωρίζονται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής.

3ον  Σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για το δημόσιο λογιστικό « οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής». Οι δε περί παραγραφής διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού εφαρμόζονται και για απαιτήσεις κατά των ΟΤΑ σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. Δ 31/1968. Οι απαιτήσεις δε και των τόκων υπερημερίας παραγράφονται μετά από 5ετία από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η επιδίωξή τους.

Ύστερα από τα ανωτέρω η τακτοποίηση της συγκεκριμένης οικονομικής εκκρεμότητας επαφίεται στην κρίση του Συμβουλίου σας.

Γ.  Το αριθ. 8543/14-6-2005 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης & Δ/σης Νομού Τρικάλων

στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Ύστερα από το με αριθμ. Πρωτ. 6549/18-4-2005/ 10 Μαΐου 2005 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, που απεστάλη σε σας και κοινοποιήθηκε και στην Υπηρεσία μας, παρακαλούμε όπως προβείτε στην τακτοποίηση της οικονομικής εκκρεμότητας, εφόσον υφίσταται, με την Κοινοπραξία «ΝΤΙΝΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε. – Δ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ» αναδόχου του έργου «Διαπλάτυνση οδού Καλαμπάκας από Δέλτα- όρια πόλης Τρικάλων (service Roads).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

Α. Τις ανωτέρω προτάσεις .

Β. Το με αρίθ. πρωτ. 6549/18-4-2005 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με το εν λόγω

θέμα   και αφού έκρινε δίκαιο το αίτημα της Κοινοπραξίας για την καταβολή τόκων, δεδομένου

ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση λογαριασμών και ότι θα πρέπει η εν λόγω

Κοινοπραξία να δικαιωθεί

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Αποδέχεται  την οφειλή προς την  Κοινοπραξία «ΝΤΙΝΟΣ ΑΤΒΕΕ –Δ.ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ» το ύψος της οποίας θα καθορισθεί από τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών &    Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)  ύστερα από  έλεγχο  του υποβληθέντος Λογαριασμού τόκων υπερημερίας,  ο  οποίος πρέπει να υπογραφεί και να κατατεθεί  προς  διεκπεραίωση.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 288/2005

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2005

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΛΕΞ.ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ