ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                        Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2. Τεχν. Υπ. (κα Τσαπάλα)

3. Τεχν. Υπ. (κα  Τσιάρα)

4. Ταμείο (κ. Ντόκα)

5. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.351/2005 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Στεγασμένης Αγοράς  Οικολογικών & Παραδοσιακών Προϊόντων Δήμου Τρικκαίων».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 28/09/2005 που διαλαμβάνει: την αρ.351/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.13ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 351/2005

Περίληψη «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Στεγασμένης Αγοράς Οικολογικών & Παραδοσιακών Προϊόντων Δήμου Τρικκαίων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 28-09-2005 ημέρα  Τετάρτη   ώρα  8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 22-09-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι τρία  (23  ) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7. Ζολώτας Απόστολος 8. Καϊκης Γεώργιος 9………………………………… 10. Κατσάρος Μιλτιάδης 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13………………………………….. | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παπαστεργίου Δημήτριος 20. Πολυμερόπουλος Αλέξ. 21. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 22. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Καταβούτα Ελένη 2. Λάππας Χρήστος 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 2/9/2005 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (υπογράφεται από την κα Τσαπάλα ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

# ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωση του έργου «Κατασκευή Στεγασμένης

Αγοράς Οικολογικών και Παραδοσιακών Προϊόντων Δήμου Τρικκαίων»

Η Υπηρεσία μας εξετάζοντας την υπ’ αριθ. 3448/12-7-2005 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8055 Γ΄ ΠΕΠ/18-8-2005 προέγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Στεγασμένης Αγοράς Οικολογικών και Παραδοσιακών Προϊόντων Δήμου Τρικκαίων», λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους λόγους που αναφέρονται.

### Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου (Κατασκευή Στεγασμένης Αγοράς Οικολογικών και Παραδοσιακών Προϊόντων Δήμου Τρικκαίων) έως 7-9-2005, (συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου 12 μήνες, ήτοι ημερομηνία έναρξης 27-04-2004 και ημερομηνία λήξης 27-04-2005, χρόνος πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 7-8-2005).

- Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

- Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Στεγασμένης Αγοράς Οικολογικών και Παραδοσιακών Προϊόντων Δήμου Τρικκαίων  έως                  7-9-2005, στην Ανάδοχο: Κοινοπραξία Μ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-Δ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ- Ε. ΚΟΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Α. ΒΗΣΣΑΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ. 351/2005

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2005

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ