ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τρίκαλα    /    /2005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                         Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                               & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                   Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Ταταέτη

3.ΔΕΚΤΕΤ

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.431/2005 Α.Δ.Σ «Εγκριση  3ου  Ανακεφαλαιωτικού

Πίνακα & 3ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών

κτιρίων   Δήμου Τρικκαίων»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 16/11/2005 που διαλαμβάνει: την αρ.431/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ

Συνημμένα:

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.15ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 431 /2005

|  | Περίληψη «Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών κτιρίων Δήμου Τρικκαίων» |
| --- | --- |

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 16-11-2005 ημέρα  Τετάρτη  &  ώρα  8.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 9-11-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι  τέσσερα   (24 ) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1.Αγγελής Άγγελος 2.Αργυροπούλου Ελένη 3.Βαβύλης Αθανάσιος 4.Βράντζα Παναγιώτα 5.Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7.Ζολώτας Απόστολος 8.Καϊκης Γεώργιος 9. Καταβούτα Ελένη 10. ------------------------------ 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παπαστεργίου Δημήτριος 20. Πολυμερόπουλος Αλέξ 21. Σακκάς Στεφ. Του Λάμπρου 22. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1.Κατσάρος Μιλτιάδης 2. 3. |  |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:1.Γεωργολόπουλος Ευάγ.2. Ζολώτας Απόσ.3.Πολυμερόπουλος Αλεξ.& 4.Σακκάς Στέφ.του Σωτηρίου.

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 25-10-2005 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών (συντάχθηκε από τον κ.Ταταέτη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Συντάχθηκε  ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) & το 3ο

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  αφ’ ενός μεν την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών της μελέτης & αφ’ ετέρου  για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες με την σύνταξη νέων τιμών εργασιών καθώς και επι πλέον ποσό 4.616,14 € το οποίο προκύπτει από την αύξηση του ΦΠΑ σε 19%.

H αναγκαιότητα των νέων εργασιών προέκυψε κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου, καθόσον αφορά εργασίες συντήρησης σχολείων τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία, αλλά και για την διαμόρφωση του ΤΕΕ για την στέγαση του ΤΕΙ.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέρθει σε 583.593,73 € με τον ΦΠΑ με υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου κατά 4.616,14 € ποσό το οποίο προκύπτει από την αύξηση του ΦΠΑ σε 19%.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Εγκρίνει  τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές

Σχολικών  κτιρίων Δήμου Τρικκαίων»

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) & το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  συντάχθηκε αφ’ ενός   μεν για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών της μελέτης & αφ’ ετέρου  για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες με την σύνταξη νέων τιμών εργασιών καθώς και επι πλέον ποσό 4.616,14 € το οποίο προκύπτει από την αύξηση του ΦΠΑ σε 19%.

H αναγκαιότητα των νέων εργασιών προέκυψε κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου, καθόσον αφορά εργασίες συντήρησης σχολείων τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία, αλλά και για την διαμόρφωση του ΤΕΕ για την στέγαση του ΤΕΙ.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας θα ανέρθει σε 583.593,73 € με τον ΦΠΑ με υπέρβαση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου κατά 4.616,14 € ποσό το οποίο προκύπτει από την αύξηση του ΦΠΑ σε 19%.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 431/2005

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2005

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ