ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τρίκαλα    /    /2005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                         Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                               & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                   Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2. κ.Ταταέτη

3. κ.Μπράκη

4.Λογιστήριο

5.Ταμείο

5.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ. 500/2005 Α.Δ.Σ «Εγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα

2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 20/12/2005 που διαλαμβάνει: την αρ.500/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

O     ΔΗΜΑΡΧΟΣ  TRIKKAΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ

Συνημμένα:

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.17ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.500/2005

|  | Περίληψη «Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» |
| --- | --- |

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 20-12-2005 ημέρα  Τρίτη  &  ώρα  8.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 15-12-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι  πέντε   (25 ) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1.Αγγελής Άγγελος 2.Αργυροπούλου Ελένη 3.Βαβύλης Αθανάσιος 4.Βράντζα Παναγιώτα 5.Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7.Ζολώτας Απόστολος 8.Καϊκης Γεώργιος 9. Καταβούτα Ελένη 10. Κατσάρος Μιλτιάδης 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παπαστεργίου Δημήτριος 20. Πολυμερόπουλος Αλέξ 21. Σακκάς Στεφ. Του Λάμπρου 22. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. 2. 3. |  |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Αργυροπούλου Ελ.2.Ζολώτας Απόστ.3.Κατσάρος Μιλτ.4.Λάππας Χρήστ.5.Μπρουζούκη Νικ.6.Σπανός Θεόδ.

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 33ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 9-2005 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών  (συντάχθηκε από τον κ.Ταταέτη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Η Μελέτη  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» προϋπολογισμού

1.000.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α θεωρήθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από το μέτρο 3.2 του Γ ΚΠΣ.

Η δημοπρασία  έγινε με βάση την πιο πάνω  μελέτη  την 10-9-2003  με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  και μειοδότης αναδείχθηκε  η Κ/ξια Γ.Παπανικολάου–Γ.Γκέκας με προσφορά 805.566,33 ευρώ. χωρίς το Φ.Π.Α  και μέσο ποσοστό έκπτωσης   5,00%.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την  αριθ. 232/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την  αριθ. 9748/2003 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Τρικάλων.

Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Τρικκαίων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 10 - 10 -2003  για ποσό 805.566,33 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α

Η  προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι έως την 30/12/2004.

Η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/85.

Αντικείμενο  της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την πεζοδρόμηση και τον φωτισμό οδών της πόλης.

Αιτιολογία σύνταξης του 3ου Α.Π.Ε.

Συντάχθηκε ο παρόν 3ος Α.Π.Ε για να συμπεριληφθούν:

α.Το τελικό ποσό της αναθεώρησης που είναι 32.121,28 € χωρίς το ΦΠΑ,αντί του 9.146,04   €.

Εχουμε δηλ.επι πλέον ποσό αναθεώρησης 22.975,24 €

Β.επι πλέον ΦΠΑ 1% που αφορά την 7η πιστοποίηση η οποία τιμολογήθηκε με ΦΠΑ 19% ,7η

πιστοποίηση χωρίς το ΦΠΑ 112.495,13 €.Οπότε επι πλέον 1% ΦΠΑ 1.124,95 €

γ.επι πλέον ποσό ΦΠΑ 1% το οποίο αφορά την αρχικά προβλεφθείσα  αναθεώρηση.

προβλεφθείσα  αναθεώρηση χωρίς το ΦΠΑ 9.146,04 €. Οπότε επι πλέον 1% ΦΠΑ 91,46 €

δ.επι πλέον ποσό ΦΠΑ 19% το οποίο αφορά το επι πλέον ποσό της αναθεώρησης

επι πλέον ποσό αναθεώρησης χωρίς το ΦΠΑ 22.975,24 €

Οπότε επι πλέον 19% ΦΠΑ 4.365,30 €

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας  γίνεται 978.556,95 ευρώ με τον ΦΠΑ αντί του εγκεκριμένου ποσού του 2ου ΑΠΕ που ήταν 950.000,00 €  με τον ΦΠΑ ήτοι αυξάνεται κατά 28.556,95 €

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε

Να γνωμοδοτήσετε υπέρ της έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης με τον εγκεκριμένο  2ο ΑΠΕ 950.000,00 €με το ΦΠΑ.

Με τον 3ο ΑΠΕ το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας  γίνεται 978.556,95 ευρώ με τον ΦΠΑ αντί του εγκεκριμένου ποσού του 2ου ΑΠΕ που ήταν 950.000,00 €  με τον ΦΠΑ ήτοι αυξάνεται κατά 28.556,95 €

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 500/2005

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα    /   /2005

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ