ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τρίκαλα    /    /2005

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                               Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                   & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                       Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Μουστακίδη

3.

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.74/2005 Α.Δ.Σ «Εγκριση  παράτασης χρόνου παράδοσης

απορριμματοφόρου  οχήματος στο Δήμο Τρικκαίων».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 10/02/2005 που διαλαμβάνει: την αρ.74/2005 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.3ης/2005 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.74/2005

|  | Περίληψη « Εγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Τρικκαίων». |
| --- | --- |

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 10-02-2005 ημέρα  Πέμπτη    ώρα  8:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 04-02-2005 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7. Ζολώτας Απόστολος 8. ------------------------------- 9. Καταβούτα Ελένη 10. Κατσάρος Μιλτιάδης 11. Κολότσιος Απόστολος 12. ------------------------------ 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Παπαστεργίου Δημήτριος 19. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 20. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 21. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 22. Σαράντης Μιχαήλ 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1.Καϊκης Γεώργιος 2.Κωνσταντινίδου Ιωάννα 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Αργυροπούλου Ελ.2.Βράντζα Παν.3.Κατσάρος  Μιλτ. 4.Σακκάς Στέφ.του Σωτ.5.Σαράντης Μιχ.& 6.Λάππας Χρ.

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Η Επιτροπή Διενέργειας –Αξιολόγησης & παραλαβής του Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας περίπου 16 m3 & ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα περιστρεφόμενου τυμπάνου ή με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας περίπου 8 m3 που ορίσθηκε με την 389/2003 ΑΔΣ σήμερα 20-1-2005 συνεδρίασε για να γνωμοδοτήσει  επι της αίτησης παράτασης χρόνου παράδοσης που κατατέθηκε από τον ανάδοχο της προμήθειας των δύο (2) απορριμματοφόρων χωρητικότητας 16 m3 κ.Ζανιά.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την Αριθ. πρωτ.: 1920/14-05-2004 σύμβαση προμήθειας των δύο απορριμματοφόρων

χωρητικότητας περίπου 16 m3, σύμφωνα με την οποία ο Προμηθευτής πρέπει να παραδώσει

τα οχήματα σε χρόνο 220 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως και τις 19-12-

2004.

2.Το γεγονός ότι ο προμηθευτής κ.Ζανιάς Θωμάς παρέδωσε το ένα (1) απορριμματοφόρο στις

14-9-2004

3.Την από 13-12-2004 αίτηση του κ.Ζανιά Θωμά με την οποία υπέβαλλε πρόταση προς το

Δήμο Τρικκαίων για την παράταση του χρόνου παράδοσης για το δεύτερο όχημα.

4.Το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ (Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών)

Γνωμοδοτεί Ομόφωνα

Να δοθεί παράταση του χρόνου παράδοσης μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, ήτοι για 55 ημέρες πέραν του αρχικού χρόνου παράδοσης (19-12-2004) ήτοι εως & 12-02-2005.

Β.Την από  20-1-2005 εισήγηση της Δ/νσης Καθ/τας –Περιβάλλοντος & Δημοτικού

Αμαξοστασίου (υπογράφεται από τον κ.Μουστακίδη)  στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας για την παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου προμήθεια: δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας περίπου 16 m3 και ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα περιστρεφόμενου τυμπάνου ή με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας περίπου 8 m3.

Στις 05-02-2004 διενεργήθηκε ο Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα περιστρεφόμενου τυμπάνου, χωρητικότητας περίπου 16 m3 και ενός (1) μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα περιστρεφόμενου τυμπάνου ή με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας περίπου 8 m3, όπου ανάδοχος των δύο απορριμματοφόρων χωρητικότητας περίπου 16 m3 ανακηρύχθηκε ο κ. Ζαννιάς Θωμάς.

Σύμφωνα την Αριθ. πρωτ.: 1920/14-05-2004 σύμβαση προμήθειας των δύο απορριμματοφόρων χωρητικότητας περίπου 16 m3, ο Προμηθευτής έπρεπε να παραδώσει τα οχήματα σε χρόνο εντός 220 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως και τις 19-12-2004.

Λαμβάνοντας υπόψη, τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος, την αναγκαιότητα προμήθειας του ανωτέρου οχήματος καθώς επίσης την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης και Παραλαβής της προμήθειας και τις Διατάξεις του άρθρου 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ.

Εισηγούμαστε:

Να δοθεί η παράταση του χρόνου παράδοσης μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, ήτοι για 55 ημέρες πέραν του αρχικού χρόνου παράδοσης (19-12-2004) ήτοι έως και 12-2-2005.

Υστερα από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και σ’ερώτηση του κ.προέδρου ποιοι εκ των δημοτικών συμβούλων ψηφίζουν την εισήγηση της υπηρεσίας και ποιοι όχι. Υπερ της ψήφισης της εισήγησης της υπηρεσίας ψήφισαν δέκα (10) Δημ.Σύμβουλοι ήτοι οι:1.Γκίμτσας Χρ.2.Ζολώτας Απόσ.3.Καταβούτα Ελ.

4.Μαραγκός Δημ.5.Μπρουζούκη Νικ.6.Νάκης βασ.7.Παπαστεργίου Δημ.8.Πολυμερόπουλος   Αλ.9.Σακκάς Στέφ,του Λάμπρου & 10.Μπαλοδήμος Γεώργιος κατά ψήφισαν επτά (7) Δημ.  Σύμβουλοι  ήτοι οι: 1.Αγγελής Αγγ.2.Βαβύλης Αθαν.3.Γεωργολόπουλος Ευάγ.4.Κολότσιος Απ.

5.Σπαθής Γεώρ.6.Σπανός θεόδ.& 7.Τσιάρας Αθαν.

Υστερα από τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης στο Δήμο Τρικκαίων του ενός απορριμματοφόρου οχήματος από τον ανάδοχο της προμήθειας κ.Ζανιά Θωμά, μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης, σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι για 55 ημέρες πέραν του αρχικού χρόνου παράδοσης (19-12-2004) ήτοι εως και 12-2-2005

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 74/2005

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2005

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ