ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                        Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2. ΚτΠ (κ. Ράπτη)

3. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.132/2006 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης περαίωσης έργων: α)Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση Μελετών ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και δυνατότητας ανάπτυξης  ευρυζωνικών υποδομών στην πόλη των Τρικάλων κ.λ.π. (Υποέργο 1, Πρόσκληση 84) & β) Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης & Διαχείρισης του Διαδημοτικού Πληροφοριακού Συστήματος (Υποέργο 1, Πρόσκληση 87)»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 13/04/2006 που διαλαμβάνει: την αρ.132/2006 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΥΣΑ

ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ  ΕΛΕΝΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.6ης/2006 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 132/2006

Περίληψη «Έγκριση παράτασης περαίωσης έργων: α)Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση Μελετών ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και δυνατότητας ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών στην πόλη των Τρικάλων κ.λ.π. (Υποέργο 1, Πρόσκληση 84) & β) Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης & Διαχείρισης του Διαδημοτικού Πληροφοριακού Συστήματος (Υποέργο 1, Πρόσκληση 87)»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 13-04-2006 ημέρα Πέμπτη ώρα  8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 07-04-2006 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι   τέσσερις  (24) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7. Ζολώτας Απόστολος 8. Καϊκης Γεώργιος 9. Καταβούτα Ελένη 10. Κατσάρος Μιλτιάδης 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παπαστεργίου Δημήτριος 20.-------------------------------- 21. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 22. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Πολυμερόπουλος Αλέξ. 2. 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 5/4/2006 εισήγηση  του Γραφείου « Η Κοινωνία της Πληροφορίας»  (υπογράφεται από τον κ. Ράπτη ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Όπως γνωρίζετε το Ε.Π. «Η Κοινωνία της Πληροφορίας» εφαρμόζεται με αρκετά πιλοτικά έργα στον Δήμο μας.

Επίσης  γνωρίζετε την προσπάθεια της χώρας για την μέγιστη δυνατή απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και την προσπάθεια που τελευταίως καταβάλλεται για την μεταφορά αδιάθετων κονδυλίων σε επόμενα κοινοτικά πλαίσια στήριξης.

Οι δύο παραπάνω λόγοι,  καθώς και η αντιμετώπιση του γραφειοκρατικού κυκεώνα των διαδικασιών αναγκάζουνε τον Δήμο να προβεί σε παράσταση για τον χρόνο εκτέλεσης των παρακάτω έργων:

| Τίτλος Έργου | Αρχική Ημ. Παράδοσης | Τελική Ημ. Παράδοσης |
| --- | --- | --- |
| Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση Μελετών ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσίων και δυνατότητας ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών στην πόλη των Τρικάλων, καθώς και για την παρακολούθηση και διαχείριση του έργου Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Τρικκαίων (Υποέργο 1, Πρόσκληση 84) | 26-02-2005 | 26-02-2006 |
| Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης του Διαδημοτικού Πληροφοριακού Συστήματος (Υποέργο 1, Πρόσκληση 87) | 01-04-2006 | 01-02-2007 |

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παραπάνω νέοι χρόνοι για την ολοκλήρωση των έργων έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) του Υπουργείου Εθνική Οικονομίας με πρωτοβουλία της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. «Η Κοινωνία της Πληροφορίας».

Παρακαλούμε λοιπόν για την ψήφιση των παραπάνω νέων ημερομηνιών εκτέλεσης των έργων έτσι ώστε να διευκολυνθεί η είσπραξη των χρημάτων (προκαταβολών) των αναδόχων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

- Εγκρίνει την παράταση περαίωσης των έργων:

Α) Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση Μελετών ζήτησης

ευρυζωνικών υπηρεσίων και δυνατότητας ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών στην

πόλη των Τρικάλων, καθώς και για την παρακολούθηση και διαχείριση του έργου

Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Τρικκαίων (Υποέργο 1, Πρόσκληση 84)

έως  26-2-2006 ημερομηνία παράδοσης.

Β) Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης του Διαδημοτικού

Πληροφοριακού Συστήματος (Υποέργο 1,  Πρόσκληση 87) έως 01-02-2007

ημερομηνία παράδοσης.

Γίνεται μνεία ότι μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Καΐκης Γεώργιος & Κωνσταντινίδου Ιωάννα

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό   132/2006

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2006

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΥΣΑ

ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ  ΕΛΕΝΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ