ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	                                ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                                 Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                    & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                         Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.κ.Χύτα

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.281/2006 Α.Δ.Σ  «Εγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου

Κατασκευή Γεφυρών πόλης (Κατασκευή Γέφυρας επι  της οδού Βούλγαρη στο Ληθαίο

Ποταμό-Α’ Εργολαβία)».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 13/07/2006 που διαλαμβάνει: την αρ.281/2006 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.11ης/2006 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.281/2006

Περίληψη «Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου Κατασκευή Γεφυρών πόλης (Κατασκευή Γέφυρας επι της οδού Βούλγαρη στο Ληθαίο Ποταμό-Α’ Εργολαβία)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 13-07-2006 ημέρα  Πέμπτη   ώρα  8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 07-07-2006 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα είκοσι ένα  (21) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. ----------------------------- 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7. Ζολώτας Απόστολος 8. Καϊκης Γεώργιος 9. --------------------------------- 10. --------------------------------- 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. ----------------------------- 20. Πολυμερόπουλος Αλέξ. 21. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 22. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Αργυροπούλου Ελένη 2. Καταβούτα Ελένη 3. Κατσάρος Μιλτιάδης | 4. Παπαστεργίου Δημήτριος 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Γκίμτσας Χρ.2.Σπανός Θεοδ.3.Μαραγκός Δημ. 4.Σακκάς Στέφ.του Σωτ.5.Σπαθής Γεώρ.& 6.Γεωργολόπουλος Ευάγ.

Μετά από αυτό ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 31ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 10-7-2006 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν.υπηρεσιών του Δήμου (υπογράφεται από την Δ/ντρια κ.Τσαπάλα ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΟΛΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ  ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΟ ΛΗΘΑΙΟ ΠΟΤΑΜΟ- Α΄  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000.000 δρχ.

ΓΕΝΙΚΑ:Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός ) συντάσσεται με γνώμονα την ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του συγκεκριμένου τεχνικού επιπλέον εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Η προσφορά του Αναδόχου δόθηκε στις 4/4/2001 (2ο τρίμηνο 2001) με έκπτωση 2,59% σύμφωνα με τους όρους της δημοπράτησης όπως αυτοί  εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 126/2000 και  7933/2000 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Περιφερειακής Δ/νσης αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ. 93/2001  και 9731/2001 αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής και της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης  και Διοίκησης Ν. Τρικάλων.

Η ανάθεση των εργασιών πραγματοποιήθηκε με την Εργολαβική Σύμβαση που υπεγράφη στις 13 Ιουλίου 2001 μεταξύ του Δημάρχου Τρικκαίων και του Αναδόχου.

Η ανωτέρω υπογραφείσα σύμβαση ορίζει το ποσό των 99.061.000 δρχ. + Φ.Π.Α. 17.830.980 δρχ., δηλαδή σύνολο 116.891.980 δραχμών ή 343.043,23 Ευρώ.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποητικός) κλείνει στο ποσό των 99.061.000 δρχ. ή 290.714,60 Ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. και δεν επιφέρει αύξηση στον προϋπολογισμό  του έργου.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: Το ποσό των απρόβλεπτων μειώνεται κατά 76.151 δρχ. σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. και κατέρχεται στις 136 δρχ.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ: Στον παρόντα 2ο ΑΠΕ δεν επέρχεται αύξηση του προϋπολογισμού και της σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

Εγκρίνει  τον  2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου Κατασκευή Γεφυρών πόλης (Κατασκευή

Γέφυρας επι  της οδού Βούλγαρη στο Ληθαίο Ποταμό-Α’ Εργολαβία) Προϋπολογισμού δαπάνης 120.000.000 δρχ.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποητικός) κλείνει στο ποσό των 99.061.000 δρχ. ή 290.714,60 Ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. και δεν επιφέρει αύξηση στον προϋπολογισμό  του έργου.

Το ποσό των απρόβλεπτων μειώνεται κατά 76.151 δρχ. σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. και κατέρχεται στις 136 δρχ.

Στον παρόντα 2ο ΑΠΕ δεν επέρχεται αύξηση του προϋπολογισμού και της σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 281/2006

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2006

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ