ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                        Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.ΔΕΚΤΕΤ

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.357/2006 Α.Δ.Σ «Εγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

του έργου: «Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 14/09/2006 που διαλαμβάνει: την αρ.357/2006 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.13ης/2006 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.357/2006

Περίληψη «Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 14-09-2006 ημέρα Πέμπτη ώρα  8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 08-09-2006 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί είκοσι τρία   (23 ) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7. Ζολώτας Απόστολος 8. Καϊκης Γεώργιος 9. Καταβούτα Ελένη 10. -------------------------------- 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παπαστεργίου Δημήτριος 20. Πολυμερόπουλος Αλέξ. 21. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 22. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 23. ----------------------------- 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Κατσάρος Μιλτιάδης 2. Σπαθής Γεώργιος 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Γκίμτσας Χρ.2.Κωνσταντινίδου Ιωάν.3.Πολυμερόπουλος Αλέξ.4.Σακκάς Στέφ.του Σωτ.& 5.Σακκάς Στέφ.του Λάμπρου

Μετά από αυτό ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 7-9-2006 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (υπογράφεται από τον κ.Ταταέτη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΡΓΟ:Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών

#### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

##### Η μελέτη του έργου του θέματος προϋπολογισμού 189.000,00 € συντάχθηκε από την Υπηρεσία και εγκρίθηκε με την Αρ.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 22-08-2005  με το σύστημα ποσοστού τερμακτής έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε ο Σιάσιος Μιχάλης με  έκπτωση 37,00 %.

Το πρακτικό δημοπρασίας εγκρίθηκε με την Αριθμ. 336/2005

Η αρχική σύμβαση ποσού 158.823,53 € εργασίες πλεον ΦΠΑ υπογράφτηκε στις 25-11-2005 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι η 25/09/2006.                                              Μετά από αίτηση του Αναδόχου η περαίωση του έργου θα γίνει 25/12/2006.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ

O παρών 1ος ΑΠΕ δαπάνης εργασιών 158.823,53 € και ΦΠΑ 30.176,47€ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων και τις νέες τιμές.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Προτείνεται η έγκριση του 1ου ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 189.000,00 € με το ΦΠΑ δηλ. σε ισοζύγιο με την μελέτη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  του έργου: «Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Πόλης

& Συνοικισμών», συνολικής δαπάνης 189.000,00 € με το ΦΠΑ δηλ. σε ισοζύγιο με την μελέτη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  357/2006

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2006

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ