ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                        Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.Δ/ντρια Τεχν. Υπ. κ. Τσαπάλα

3. Τεχν. Υπ. κ. Σαργιώτη

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.369/2006 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης εκπόνησης της Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων Βαρουσίου» μέχρι                31-12-2006».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 14/09/2006 που διαλαμβάνει: την αρ.369/2006 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.13ης/2006 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 369/2006

Περίληψη «Έγκριση παράτασης εκπόνησης της Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων Βαρουσίου» μέχρι 31-12-2006».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 14-09-2006 ημέρα Πέμπτη ώρα  8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 08-09-2006 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί είκοσι τρεις   (23 ) μέλη ήτοι:

| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. Γκίμτσας Χρήστος 7. Ζολώτας Απόστολος 8. Καΐκης Γεώργιος 9. Καταβούτα Ελένη 10. Κολότσιος Απόστολος 11. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 12. Λάππας Χρήστος 13. Μαραγκός Δημήτριος | 14. Μπαλοδήμος Γεώργιος 15. Μπρουζούκη Νικολέτα 16. Νάκης Βασίλειος 17. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 18. Παπαστεργίου Δημήτριος 19. Πολυμερόπουλος Αλέξ. 20. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 21. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 22. Σπανός Θεόδωρος 23. Τσιάρας Αθανάσιος |
| --- | --- |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Κατσάρος Μιλτιάδης 2. Σπαθής Γεώργιος | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκίμτσας  Χρ.,                                 2) Κωνσταντινίδου Ιωάννα, 3)Σακκάς Στ. του Λάμπρου, 4) Σακκάς Στ. του Σωτηρίου,                 & 5) Πολυμερόπουλος  Αλέξ.

Μετά από αυτό και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ.  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 13/09/2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου μελέτης  του Έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΥΣΙΟΥ»

ΣΧΕΤΙΚΑ: η υπ’ αριθ. 4517/13-09-2006 αίτηση των μελετητών.

Η Υπηρεσία μας εξετάζοντας την υπ’ αριθ. πρωτ. 4517/13-09-2006 αίτηση των μελετητών του παραπάνω έργου και λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της μελέτης, οι οποίοι και αναφέρονται στην σχετική αίτηση      και ότι:

- Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπεγράφη την 05-10-2004.

- Στις 09-11-2004 υπεβλήθη εμπρόθεσμα η προκαταρκτική μελέτη.

- Στις 17-02-2005 ενεκρίθη η προκαταρκτική μελέτη από τη  Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών.

- Στις 18-05-2005 υπεβλήθη εμπρόθεσμα η Β’ Φάση της μελέτης.

- Στις 18-07-2005 ενεκρίθη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών το 2ο Στάδιο της μελέτης.

- Σύμφωνα με τη σύμβαση η προθεσμία για την υποβολή του Γ’ Σταδίου έληγε στις                18-11-2005.

- Η αίτηση για παράταση εκ μέρους των αναδόχων έγινε στις 12-09-2006.

- Στο ενδιάμεσο διάστημα δεν υπήρχε δυνατότητα κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου προς τους αναδόχους, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους, ενώ αρχικά θα εχρηματοδοτείτο από το ΕΠΤΑ.

εισηγείται την έγκριση της παράτασης εκπόνησης της μελέτης μέχρι 31-12-2006.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της υπηρεσίας  και έκρινε ότι το θέμα είναι κατεπείγον

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

- Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

- Εγκρίνει την παράταση εκπόνησης της Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων Βαρουσίου» μέχρι 31-12-2006.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  369/2006

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2006

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ