ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	                                 ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                                  Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                     & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                         Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Ταταέτη

3.κ.Τσιάρα

4.

5. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.407/2006 Α.Δ.Σ «Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ»  μέχρι 31-05-2007».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 14/11/2006 που διαλαμβάνει: την αρ.407/2006 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.15ης/2006 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.407/2006

Περίληψη «Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ» μέχρι 31-05-2007».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 14-11-2006 ημέρα Τρίτη ώρα  8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 8-11-2006 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα  είκοσι τρία   (23 ) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. ------------------------------- 7. Ζολώτας Απόστολος 8. Καϊκης Γεώργιος 9. Καταβούτα Ελένη 10. -------------------------------- 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παπαστεργίου Δημήτριος 20. Πολυμερόπουλος Αλέξ. 21. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 22. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Γκίμτσας Χρήστος 2. Κατσάρος Μιλτιάδης | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Γεωργολόπουλος Ευάγ.2.Μπρουζούκη Νικ.3.Λάππας Χρ.& 4.Σπαθής Γεώρ.

Μετά από αυτό ο κ Πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 9-11-2006 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  (υπογράφεται από τον κ.Ταταέτη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ:Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΤΙΚΑ: Α.Π. 5572/08-11-2006 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας

Η Υπηρεσία μας, εξετάζοντας την ως άνω σχετική αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας, της οποίας η προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου λήγει στις 02-12-2006, σας γνωστοποιεί τα παρακάτω:

Στην πλατεία «Φωλιά του Κόκορα» πρόκειται να γίνουν εργασίες από τη ΔΕΣΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης, οι οποίες εμποδίζουν την προσαρμογή των έργων της παραπάνω εργολαβίας με τον περιφερειακό δρόμο.

Στην πλατεία «Τρίγωνο Καλαμπάκας» οι εργασίες δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω του ότι εκκρεμεί η απαλλοτρίωση του υφισταμένου κτίσματος.

Κατόπιν τούτων και επειδή λόγω καιρικών συνθηκών κατά τη χειμερινή περίοδο οι εργασίες δυσχεραίνονται με αποτέλεσμα να καθυστερούν,

Εισηγούμαστε      την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 31-05-2007.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω      εισήγηση της Υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Εγκρίνει  την Παράταση προθεσμίας περαίωσης κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ»  μέχρι 31-05-2007.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 407/2006

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2006

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ