ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2006

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	                                 ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                                  Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                     & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                         Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Μπράκη

3.

4.

5. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.408/2006 Α.Δ.Σ «Έγκριση Παράτασης ισχύος σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών»  έως τις 25/12/2006.»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 14/11/2006 που διαλαμβάνει: την αρ.408/2006 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.15ης/2006 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.408/2006

Περίληψη «Έγκριση Παράτασης ισχύος σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών» έως τις 25/12/2006.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 14-11-2006 ημέρα Τρίτη ώρα  8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 8-11-2006 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 94 & 108 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών έχουν βρεθεί παρόντα  είκοσι τρία   (23 ) μέλη ήτοι:

| Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γεωργολόπουλος Ευάγγελος 6. ------------------------------- 7. Ζολώτας Απόστολος 8. Καϊκης Γεώργιος 9. Καταβούτα Ελένη 10. -------------------------------- 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κωνσταντινίδου Ιωάννα 13. Λάππας Χρήστος | 14. Μαραγκός Δημήτριος 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παπαστεργίου Δημήτριος 20. Πολυμερόπουλος Αλέξ. 21. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 22. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 23. Σπαθής Γεώργιος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Γκίμτσας Χρήστος 2. Κατσάρος Μιλτιάδης | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Γεωργολόπουλος Ευάγ.2.Μπρουζούκη Νικ.3.Λάππας Χρ.& 4.Σπαθής Γεώρ.

Μετά από αυτό ο κ Πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 7-11-2006 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού (υπογράφεται από την κ.Μπράκη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: “Παράταση ισχύος σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρόμων Πόλης και

Συνοικισμών”

Με την αριθμ. Πρ. 4403/7.9.2006 αίτηση του εργολάβου του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρόμων Πόλης και Συνοικισμών», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους πρώτους τρεις (3) μήνες του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, έχει προκληθεί καθυστέρηση στην περάτωση των εργασιών πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου.

Η ισχύς της Αριθμ. Πρ. 6290/30.11.2003 σύμβασης που είχε συναφθεί μεταξύ του Δήμου και του Σιάσιου Μιχαήλ, Τοπογράφου Μηχανικού που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου έχει ισχύ έως τις 25/09/2006.

Για την ολοκλήρωση του έργου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση ισχύος της αρχικής σύμβασης έως τις 25/12/2006.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω      εισήγηση της Υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Εγκρίνει  την Παράταση ισχύος σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρόμων Πόλης και

Συνοικισμών»  έως τις 25/12/2006.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 408/2006

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2006

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ