ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                        ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:1.Γραμματεία Δ.Σ.

2. κ. Κάλφα Σοφία

3. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.137/2007 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία-Συντήρηση Χώρων πρασίνου-Δενδροηχοπετασμάτων» στα Σεισμόπληκτα Δήμου Τρικκαίων μέχρι 11-5-2007»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 27/02/2007 που διαλαμβάνει: την αρ.137/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.4ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 137/2007

Περίληψη «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία-Συντήρηση Χώρων πρασίνου-Δενδροηχοπετασμάτων» στα Σεισμόπληκτα Δήμου Τρικκαίων μέχρι 11-5-2007»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 27-02-2007 ημέρα Τρίτη ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 20-02-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου-Καλλιάρα Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 6. Γκουγκουστάμος Ζήσης 7. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 8. Ζολώτας Απόστολος 9. Καΐκης Γεώργιος 10. Καταβούτα-Κατσίκη Ελένη 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κόφφας Γεώργιος 13. Λάππας Χρήστος 14. Μαραγκός Δημήτριος | 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη-Αλεξίου Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παζαϊτης Δημήτριος 20. Παπαϊωάννου Βασίλειος 21. Παπαστεργίου Δημήτριος 22. Παρθένης Σωτήριος 23. Πολυμερόπουλος Αλέξ. 24. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 25. Σπανός Θεόδωρος 26. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ. 2. | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ. Σύμβουλοι : 1)Αργυροπούλου Ελ.,                                 2) Λάππας Χρ. & 3) Σακκάς Στ. του Σωτηρίου.

Μετά από αυτό ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 37ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 13-02-2007 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (υπογράφεται από την Δ/ντρια Τ.Υ.κ.Τσαπάλα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκριση παράτασης προθεσμίας

περαίωσης του έργου:

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-

ΔΕΝΔΡΟΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

Μετά την με αριθ.81/09-01-2007 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης και την προέγκριση από το Γ’ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι την 11-05-2007.

Η συμβιβαστική προθεσμία του έργου ήταν 18-01-2007.

- Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

- Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία-Συντήρηση Χώρων πρασίνου-Δενδροηχοπετασμάτων» στα Σεισμόπληκτα Δήμου Τρικκαίων μέχρι 11-05-2007

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό     137/2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ