ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                        ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:1.Γραμματεία Δ.Σ.

2. Κυκλ. Σχεδ. κα Μπράκη

3. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.138/2007 Α.Δ.Σ «Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών», μέχρι 30-6-2007».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 27/02/2007 που διαλαμβάνει: την αρ.138/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.4ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 138/2007

Περίληψη «Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών», μέχρι 30-6-2007».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 27-02-2007 ημέρα Τρίτη ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 20-02-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου-Καλλιάρα Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 6. Γκουγκουστάμος Ζήσης 7. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 8. Ζολώτας Απόστολος 9. Καΐκης Γεώργιος 10. Καταβούτα-Κατσίκη Ελένη 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κόφφας Γεώργιος 13. Λάππας Χρήστος 14. Μαραγκός Δημήτριος | 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη-Αλεξίου Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παζαϊτης Δημήτριος 20. Παπαϊωάννου Βασίλειος 21. Παπαστεργίου Δημήτριος 22. Παρθένης Σωτήριος 23. Πολυμερόπουλος Αλέξ. 24. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 25. Σπανός Θεόδωρος 26. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ. 2. | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησαν οι Δημ. Σύμβουλοι : 1)Αργυροπούλου Ελ.,                                 2)Λάππας Χρ. & 3) Σακκάς Στ. του Σωτηρίου.

Μετά από αυτό ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 38ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 16-02-2007 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (υπογράφεται από τις κες Τσαπάλα και Μπράκη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: “Παράταση ισχύος σύμβασης του έργου Διαμόρφωση πεζοδρόμων Πόλης και Συνοικισμών”

- Με την αριθμ. Πρ. 6361/19.12.2006 αίτηση του εργολάβου του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρόμων Πόλης και Συνοικισμών», έχει προκληθεί καθυστέρηση στην περάτωση των εργασιών πέραν της προβλεπόμενης ημερομηνίας του χρονοδιαγράμματος.

- Η ισχύς της Αριθμ. Πρ. 6290/30.11.2003 σύμβασης που είχε συναφθεί μεταξύ του Δήμου και του Σιάσιου Μιχαήλ, Τοπογράφου Μηχανικού που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου είναι έως τις 25/09/2006.

- Η αριθμ. 408/2006 Α.Δ.Σ παράταση της σύμβασης έως 25/12/2006.

- Για την ολοκλήρωση του έργου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την νέα παράταση ισχύος της αρχικής σύμβασης έως τις 30/05/2007.

- Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

- Εγκρίνει την παράταση ισχύος σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών» μέχρι 30-6-2007.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό     138/2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ