ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. Γραμματεία Δ.Σ.

2. κ. Κάλφα Σοφία

3. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.184/2007 Α.Δ.Σ « Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση & Ανάδειξη Διατηρητέου κτίσματος Ιδρύματος ΜΑΚΡΗ» μέχρι 30-6-2007».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 27/03/2007 που διαλαμβάνει: την αρ.184/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.6ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 184/2007

Περίληψη « Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση & Ανάδειξη Διατηρητέου κτίσματος Ιδρύματος ΜΑΚΡΗ» μέχρι 30-6-2007».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 27-03-2007 ημέρα Τρίτη ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 22-03-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  επτά  (27) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2.Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6.Μαραγκός Δημήτριος 7.Μπαλοδήμος Γεώργιος 8. Μπρουζούκη-Αλεξίου Νικολέτα 9.Νάκης Βασίλειος 10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος. 13.Παπαστεργίου Δημήτριος 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15.Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16.Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 17.Τσιάρας Αθανάσιος 18.Αγγελής Άγγελος 19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22.Παρθένης Σωτήριος 23.Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.Λάππας Χρήστος 26.Σπανός Θεόδωρος. 27.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. 2. | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησε η Δημ. Σύμβουλος κα Γάλλου – Δαλκαφούκη Χρυσάνθη.

Μετά από αυτό ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 21/03/2007 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  (υπογράφεται από την κ. Τσαπάλα ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΡΓΟ:« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ  ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΜΑΚΡΗ ».

ΠΟΣΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  104.626,63€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  Κ/ΞΙΑ  ΣΑΚΚΑΣ  ΓΕΩΡΓ.- ΜΠΑΡΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜ.

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση   προς  το  Δ.Σ. για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης   του  έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ  ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΜΑΚΡΗ».

Μετά  την   με   αριθμ. 455 / 26-01-2007  αίτηση  της   αναδόχου  κοινοπραξίας για    παράταση προθεσμίας  περαίωσης, εισηγούμαστε  την  έγκριση  παράτασης  προθεσμίας περαίωσης  του  παραπάνω  έργου   μέχρι  την  30-06-2007 , λόγω  των  ειδικών  συνθηκών  και  της  ιδιαιτερότητας  που  παρουσιάζει  το  συγκεκριμένο  έργο .Η συμβατική  προθεσμία  του  έργου  ήταν  27-03-2007.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

- Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΜΑΚΡΗ» μέχρι             30-6-2007.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό     184/2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ