ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                               Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                  & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                       Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

KOIN: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.κ.Τσιαρέα

4. Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.295/2007 Α.Δ.Σ «Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών του έργου & έγκριση  παράτασης περαίωσης του έργου:  «Ανακαίνιση

Αποθηκών Ε.Γ.Σ. για τη δημιουργία   Δημοτικής Πινακοθήκης

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 12/06/2007 & της συνεχιζόμενης στις 18-06-2007 που διαλαμβάνει: την αρ.295/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.9ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.295/2007

Περίληψη «Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου & έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση Αποθηκών Ε.Γ.Σ. για τη δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 12-06-2007 ημέρα  Τρίτη & ώρα  8:00 μ.μ.& συνεχιζόμενη αυτής  στις 18-06-2007   ημέρα Δευτέρα  & ώρα 8.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 07-06-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με  το άρθρο 95 του N.3463/2006 (ΔKK) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα   όλα  τα μέλη  (27)  ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2.Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6.Μαραγκός Δημήτριος 7.Μπαλοδήμος Γεώργιος 8. Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9.Νάκης Βασίλειος 10. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος. 13.Παπαστεργίου Δημήτριος 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15.Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16. Σακκάς Στέφανος του Σωτηρίου 17.Τσιάρας Αθανάσιος 18.Αγγελής Αγγελος 19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22.Παρθένης Σωτήριος 23.Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.Λάππας Χρήστος 26.Σπανός Θεόδωρος. 27.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. 2. | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Διακοπείσης της από 12-06-2007 συνεδρίασης και συνεχιζόμενης σήμερα Δευτέρα  18-06-2007 & ώρα 8:00 μ.μ. με παρόντα είκοσι  έξι    (26) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι: 1)Αργυροπούλου Ελ., 2) Βράντζα Παν. 3.Δεληλίγκας Χαρ., 4)Ζολώτας Απ., 5) Καταβούτα Ελ.,6)Μαραγκός Δημ., 7)Μπαλοδήμος Γεώργ., 8)Μπρουζούκη Νικ., 9) Νάκης Βασ., 10) Ντιροκάλτση Πην., 11)Παζαΐτης Δημ., 12)Παπαϊωάννου Βασ., 13)Παπαστεργίου Δημ., 14)Πολυμερόπουλος Αλέξ., 15) Σακκάς Στ. του Λάμπρ 16)Σακκάς Στ. του Σωτ.,17) Τσιάρας Αθ., 18)Αγγελής Αγ., 19)Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσ., 20)Γκουγκουστάμος Ζήσης, 21)Κόφφας Γεώργ.,22) Παρθένης Σωτ., 23)Βαβύλης Αθ., 24)Κολότσιος Απ., 25)Σπανός Θεόδ.&  26) Καΐκης Γεωργ.  Απών ο Δημ. Σύμβουλος:1) Λάππας Χρ )

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος  εισηγούμενος το 19ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 12-6-2007εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (υπογράφεται από την Δ/ντρια κ.Τσαπάλα & την κ.Τσιαρέα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ:Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου & έγκριση  παράτασης

περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση Αποθηκών Ε.Γ.Σ. για τη δημιουργία   Δημοτικής

Πινακοθήκης» .

ΣΧΕΤ:Α.Π.3218/11-06-2007 αίτηση αναδόχου

Η υπηρεσία μας εξετάζοντας την ως άνω σχετική αίτηση αναδόχου, σας γνωστοποιεί τα παρακάτω:

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών εις βάρος των απροβλέπτων που προέκυψαν,πέραν αυτών που η μελέτη προέβλεπε, με σκοπό την αρτιότερη εκτέλεση του  έργου.                                            Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς & την έγκριση

παράτασης προθεσμίας περαίωσης από τις 7-7-2007 στις 7-3-2008 (8 μήνες) του έργου: «Ανακαίνιση Αποθηκών Ε.Γ.Σ. για τη δημιουργία   Δημοτικής Πινακοθήκης» .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω

εισήγηση της υπηρεσίας

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει  τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, καθώς & την έγκριση  παράτασης

προθεσμίας περαίωσης από τις 7-7-2007 στις 7-3-2008 (8 μήνες) του έργου: «Ανακαίνιση Αποθηκών Ε.Γ.Σ. για τη δημιουργία   Δημοτικής Πινακοθήκης» .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ.295/2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ