ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                              Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                     Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ

ΤΗΛ. 24310 63264

FAX  24310 77569

KOIN: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.κ.Μπουζούρα

4. Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.301/2007 Α.Δ.Σ «Εγκριση 5ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών & 4ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 12/06/2007 & της συνεχιζόμενης στις 18-06-2007 που διαλαμβάνει: την αρ.301/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.9ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.301/2007

Περίληψη «Εγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & & 4ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα 12-06-2007 ημέρα  Τρίτη & ώρα  8:00 μ.μ.& συνεχιζόμενη αυτής  στις 18-06-2007   ημέρα Δευτέρα  & ώρα 8.00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 07-06-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με  το άρθρο 95 του N.3463/2006 (ΔKK) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα   όλα  τα μέλη  (27)  ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2.Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6.Μαραγκός Δημήτριος 7.Μπαλοδήμος Γεώργιος 8. Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9.Νάκης Βασίλειος 10. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος. 13.Παπαστεργίου Δημήτριος 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15.Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16. Σακκάς Στέφανος του Σωτηρίου 17.Τσιάρας Αθανάσιος 18.Αγγελής Αγγελος 19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22.Παρθένης Σωτήριος 23.Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.Λάππας Χρήστος 26.Σπανός Θεόδωρος. 27.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. 2. | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Διακοπείσης της από 12-06-2007 συνεδρίασης και συνεχιζόμενης σήμερα Δευτέρα  18-06-2007 & ώρα 8:00 μ.μ. με παρόντα είκοσι  έξι    (26) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι: 1)Αργυροπούλου Ελ., 2) Βράντζα Παν. 3.Δεληλίγκας Χαρ., 4)Ζολώτας Απ., 5) Καταβούτα Ελ.,6)Μαραγκός Δημ., 7)Μπαλοδήμος Γεώργ., 8)Μπρουζούκη Νικ., 9) Νάκης Βασ., 10) Ντιροκάλτση Πην., 11)Παζαΐτης Δημ., 12)Παπαϊωάννου Βασ., 13)Παπαστεργίου Δημ., 14)Πολυμερόπουλος Αλέξ., 15) Σακκάς Στ. του Λάμπρ 16)Σακκάς Στ. του Σωτ.,17) Τσιάρας Αθ., 18)Αγγελής Αγ., 19)Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσ., 20)Γκουγκουστάμος Ζήσης, 21)Κόφφας Γεώργ.,22) Παρθένης Σωτ., 23)Βαβύλης Αθ., 24)Κολότσιος Απ., 25)Σπανός Θεόδ.&  26) Καΐκης Γεωργ.  Απών ο Δημ. Σύμβουλος:1) Λάππας Χρ )

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος  εισηγούμενος το 25ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (υπογράφεται από την Δ/ντρια κ.Τσαπάλα & τον κ.Μπουζούρα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΡΓΟ:“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

αφορά τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  (τακτοποιητικό – ισόποσο)  το 4ο ΠΚΤΜΝΕ καθώς και συμπληρωματική σύμβαση 69.502,70 Ευρώ με τον ΦΠΑ

Η Μελέτη  του έργου προϋπολογισμού  1.000.000   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α θεωρήθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Χρηματοδότηση : Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτ. Πόρους, ΣΑΤΑ και ΟΣΚ

Η δημοπρασία  έγινε με βάση την πιο πάνω  μελέτη  την 4-2-2004  με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  και μειοδότης αναδείχθηκε  η Κ/ξια Η.Σκαπέτης – Χ.Ζάμπας με προσφορά 578.977,59 ευρώ. με το Φ.Π.Α  και μέσο ποσοστό έκπτωσης   42,10%.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την  αριθ. 26Α/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την  αριθ. 2736/2004 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Τρικάλων.

Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Τρικκαίων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 7-5-2004  για ποσό 578.977,59 ευρώ με το Φ.Π.Α

Η  προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι έως την 6/5/2006, με παράταση για 30/9/2006

Η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/85.

Αντικείμενο  της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση των σχολείων της πόλης των Τρικάλων.

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες

Εγκρίθηκαν ο 1ος & 2ος & 3ος & 4ος ΑΠΕ (τακτοποιητικοί) και τα 1ο & 2ο & 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Συντάχθηκε επί πλέον ο παρόν 5ος Α.Π.Ε και το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που τον συνοδεύει για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών της μελέτης καθώς και νέων εργασιών.

Η αναγκαιότητα των νέων εργασιών προέκυψε κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου, καθόσον αφορούσαν εργασίες συντήρησης σχολείων τα οποία βρίσκονταν σε λειτουργία.

Μετά των έλεγχο των τελικών επιμετρήσεων προέκυψε η ανάγκη σύνταξης της συμπληρωματικής σύμβασης για την πληρωμή επιπλέον ποσοτήτων εκτελεσμένων εργασιών.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας  αρχικά 583.593,73 ευρώ με τον Φ.Π.Α αυξάνεται με την συμπληρωματική σύμβαση κατά 69.502,70 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε

Να γνωμοδοτήσετε υπέρ της έγκρισης του 5ου Α.Π.Ε. της συμπληρωματικής σύμβασης και του 4ου ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω

Εισήγηση της υπηρεσίας

Αποφασίζει   Ομόφωνα

Εγκρίνει το 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό – ισόποσο)  το 4ο ΠΚΤΜΝΕ καθώς και συμπληρωματική σύμβαση 69.502,70 Ευρώ με τον ΦΠΑ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

Ο παρών  5ος Α.Π.Ε και το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που τον συνοδεύει, συντάχθηκε επί πλέον για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών της μελέτης καθώς και νέων εργασιών.

Η αναγκαιότητα των νέων εργασιών προέκυψε κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου, καθόσον αφορούσαν εργασίες συντήρησης σχολείων τα οποία βρίσκονταν σε λειτουργία.

Μετά των έλεγχο των τελικών επιμετρήσεων προέκυψε η ανάγκη σύνταξης της συμπληρωματικής σύμβασης για την πληρωμή επιπλέον ποσοτήτων εκτελεσμένων εργασιών.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας  αρχικά 583.593,73 ευρώ με τον Φ.Π.Α, αυξάνεται με την συμπληρωματική σύμβαση κατά 69.502,70 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ.301/2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ