ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	                           ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                               Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                  & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                  ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30 - Τρίκαλα

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Ταταέτη

3.κ.Τσιαρέα

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.85/2007 Α.Δ.Σ «Εγκριση 1ου  ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ του

Έργου  «Κέντρο   Πολλαπλών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 1/02/2007 που διαλαμβάνει: την αρ.85/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.3ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 85/2007

Περίληψη «Εγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ του έργου «Κέντρο Πολλαπλών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  1-02-2007 ημέρα  Πέμπτη   ώρα 8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 26-01-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του N.3463/2006 (ΔKK) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα   είκοσι  επτά  (27)  μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου-Καλλιάρα Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 6. Γκουγκουστάμος Ζήσης 7. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 8. Ζολώτας Απόστολος 9. Καΐκης Γεώργιος 10. Καταβούτα-Κατσίκη Ελένη 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κόφφας Γεώργιος 13. Λάππας Χρήστος 14. Μαραγκός Δημήτριος | 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη-Αλεξίου Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παζαϊτης Δημήτριος 20. Παπαϊωάννου Βασίλειος 21. Παπαστεργίου Δημήτριος 22. Παρθένης Σωτήριος 23. Πολυμερόπουλος Αλέξ. 24. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 25. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 26. Σπανός Θεόδωρος 27. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. 2. | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι απουσίαζαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Αγγελής Αγγ.2.Αργυροπούλου Ελ.3.Λάππας

Χρ.4.Μπρουζούκη Νικ.& 5.Σακκάς Στ.του Λάμπρ.

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 6-12-2006 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών (υπογράφεται από τον κ.Ταταέτη & την κ.Τσιαρέα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ:Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το πρόγραμμα Θ.Η.Σ.Ε.Α.Σ.

2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων και ανέρχεται στο ποσό των 672.268,91 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.(19%) 127.731,09 Ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 Ευρώ.

3. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 30-6-2004 και της οποίας τα πρακτικά επικυρώθηκαν με τις υπ’ αριθμόν 92/2006 και 10216/2006 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Περ/κής Δ/νσης αντίστοιχα.

4.ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

Στη δημοπρασία αναδείχθηκε μειοδότης η κοινοπραξία Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΥΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΩΜΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ με έκπτωση 46,47%.

5.ΣΥΜΒΑΣΗ

Η σύμβαση έχει υπογραφεί την 17-05-2006 για το ποσό 428.241,81 Ευρώ εκ’ των οποίων 359.867,07 Ευρώ για εργασίες και 68.374,74 για ΦΠΑ

Ο παρόν 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομοιώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών εις βάρος των απροβλέπτων που προέκυψαν πέραν αυτών που η αρχική μελέτη προέβλεπε με σκοπό την αρτιότερη εκτέλεση του έργου.

Καθώς επίσης και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου «Κέντρο  Πολλαπλών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων»

Ο παρόν 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομοιώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών εις βάρος των απροβλέπτων που προέκυψαν πέραν αυτών που η αρχική μελέτη προέβλεπε με σκοπό την αρτιότερη εκτέλεση του έργου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.85/2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ