ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Τρίκαλα   14/04/2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.10764

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

ΚΟΙΝ/ΣΗ 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Ταταέτη

3.κ.Κάλφα Σοφία

4.ΔEKTET

5.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.130/2008 Α.Δ.Σ «Εγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  &  Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου  «Κατασκευή Υποδομών Οικισμού Τσιγγάνων στην Κτηματική Περιφέρεια του Συν/σμού  Αγ.Αποστόλων του Δήμου Τρικκαίων»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 10/04/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.130/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 6ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.130/2008

# Περίληψη «Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Κατασκευή Υποδομών Οικισμού Τσιγγάνων στην Κτηματική Περιφέρεια του Συν/σμού Αγ.Αποστόλων του Δήμου Τρικκαίων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  10-04-2008 ημέρα Πέμπτη & ώρα  8.00 μ. μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 04-04-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  έξι  (26 ) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. ----------------------------------- 3. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4. Ζολώτας Απόστολος 5. Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6. Μαραγκός Δημήτριος 7. Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9.Νάκης Βασίλειος 10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 13.Παπαστεργίου Δημήτριος 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15.Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16.Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 17.Τσιάρας Αθανάσιος 18.Αγγελής Άγγελος 19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22. Παρθένης Σωτήριος 23.Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.Λάππας Χρήστος 26.Σπανός Θεόδωρος 27.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. Βράντζα Παναγιώτα 2. 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων  (υπογρά-

φεται από τον κ.Ταταέτη  & την κ. Κάλφα Σ.) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΡΓΟ: Κατασκευή Υποδομών Οικισμού Τσιγγάνων στην Κτηματική Περιφέρεια του

Συν/σμού  Αγ.Αποστόλων του Δήμου Τρικκαίων.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή εργασιών στον οικισμό τσιγγάνων στην κτηματική περιφέρεια Αγ.Αποστόλων του Δήμου Τρικκαίων.

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίθηκε με την 71/2006 ΑΔΣ και 2399/22-02-2006 επικύρωση της Περιφερειακής Διοίκησης Τρικάλων

Το έργο ανατέθηκε την 14-02-2006 με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων –ΔΕΥΑΤ-ΔΕΚΤΕΤ στη ΔΕΚΤΕ Τρικάλων (Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών Τεχνικών Έργων).

Το ποσό της Προγραμματικής Σύμβασης είναι με το ΦΠΑ 450.000,00 € και υπογράφηκε την 14-02-2006

Με την πρόοδο των εργασιών και τη σύνταξη των επιμετρήσεων διαπιστώθηκαν μεταβολές των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων και εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση

Του έργου και ως εκ τούτων προβήκαμε στη σύναψη του παρόντος 1ου Α.Π.

Ο παρών Α.Π. συντάσσεται για την τακτοποίηση των αυξομειώσεων ποσοτήτων που προβλεπόταν από την μελέτη οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Δεν επέρχεται αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης  και ο 1ος

Α.Π. κλείνει σε ισοζύγιο, σύμφωνα με το ποσό χρηματοδότησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω

εισήγηση   και έκρινε ότι το θέμα είναι κατεπείγον

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

Εγκρίνει    το κατεπείγον του θέματος

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  & το Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου  «Κατασκευή Υποδομών Οικισμού Τσιγγάνων στην Κτηματική Περιφέρεια του Συν/σμού  Αγ.Αποστόλων του Δήμου Τρικκαίων.

Ο παρών Α.Π. συντάσσεται για την τακτοποίηση των αυξομειώσεων ποσοτήτων που προβλεπόταν από την μελέτη οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Δεν επέρχεται αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης  και ο 1ος

Α.Π. κλείνει σε ισοζύγιο, σύμφωνα με το ποσό χρηματοδότησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 130/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ