ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /   /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

ΚΟΙΝ/ΣΗ 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.κ.Σαργιώτη

4.

5.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.166/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση  παράτασης προθεσμίας κατασκευής

του έργου «Ανακαίνιση Αποθηκών ΕΓΣ για τη Δημιουργία Πινακοθήκης» μέχρι

την 31-12-2008»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 15/05/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.166/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 7ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.166 /2008

# Περίληψη «Εγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου «Ανακαίνιση Αποθηκών ΕΓΣ για τη Δημιουργία Πινακοθήκης» μέχρι την 31-12-2008».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  15-05-2008 ημέρα Πέμπτη  &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  09-05-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  τέσσερα (24) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4. Ζολώτας Απόστολος 5. Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6. Μαραγκός Δημήτριος 7. Μπαλοδήμος Γεώργιος 8. Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9. Νάκης Βασίλειος 10. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 13. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 14. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 15. Τσιάρας Αθανάσιος 16. Αγγελής Άγγελος 17.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 18. Γκουγκουστάμος Ζήσης 19. Κόφφας Γεώργιος 20. Παρθένης Σωτήριος 21. Βαβύλης Αθανάσιος 22. Κολότσιος Απόστολος 23. Σπανός Θεόδωρος 24. Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. Παπαϊωάννου Βασίλειος 2. Παπαστεργίου Δημήτριος | 3. Λάππας Χρήστος |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι απουσίαζε η Δημ. Σύμβουλος κ. Μπρουζούκη

Μετά από αυτό και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 15-5-2008 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών (υπογράφεται από την κ.Τσαπάλα & την κ.Σαργιώτη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση Αποθηκών ΕΓΣ για τη

Δημιουργία Πινακοθήκης»

ΣΧΕΤ:Α.Π.1081/27-2-2008 αίτηση αναδόχου

Η υπηρεσία μας, εξετάζοντας την ως άνω σχετική αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου, σας γνωστοποιεί  τα παρακάτω:

Υπήρξε καθυστέρηση στην ομαλή ροή χρηματοδότησης του έργου από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με αποτέλεσμα να υπάρχει  μεγάλη δυσχέρεια στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών του έργου.

Κατόπιν τούτου: Εισηγούμαστε

Την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι την 31-12-2008

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω

εισήγηση και ότι το θέμα είναι κατεπείγον

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

Εγκρίνει Την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου «Ανακαίνιση Αποθηκών ΕΓΣ για τη Δημιουργία Πινακοθήκης» μέχρι την 31-12-2008

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 166/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ