ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                        ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

ΚΟΙΝ:  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2. κ.Τσαπάλα

3.κ.Τσιάρα

4.

5.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.246/2008 Α.Δ.Σ «Εγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του

έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» μέχρι  30-08-2008.»

.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της   17-06-2008 & συνεχιζόμενης αυτής στις   19-06-2008 που διαλαμβάνει: την αρ.246/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.   9ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.246/2008

Περίληψη «Εγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» μέχρι 30-08-2008.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα   17-06-2008 ημέρα Τρίτη   ώρα 20:00  μ.μ. & συνεχιζόμενη αυτής στις   19-06-2008  ημέρα Πέμπτη  & ώρα  13:00   μεσημ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της  από   09-06-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  τέσσερα (24) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6.Μαραγκός Δημήτριος 7.Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9.Νάκης Βασίλειος 10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 13.Παπαστεργίου Δημήτριος 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15.----------------------------- 16.Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 17.----------------------------- 18.Αγγελής Άγγελος 19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22. Παρθένης Σωτήριος 23.Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.Λάππας Χρήστος 26. ----------------------- 27.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 2. Τσιάρας Αθανάσιος 3. Σπανός Θεόδωρος | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησε ο Δημ. Σύμβουλος Σακκάς Στέφ.του Λάμπρου

Διακοπείσης της από 17-06 -2008 συνεδρίασης και συνεχιζόμενης αυτής σήμερα   Πέμπτη  19/06/2008 & ώρα   13:00   μεσημ. με παρόντα  δεκαοκτώ   (18) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι: 1)Αργυροπούλου Ελ., 2) Δεληλίγκας Χαρ., 3)Ζολώτας Απ., 4) Καταβούτα Ελ., 5)Μπαλοδήμος Γεώργ., 6) Νάκης Βασ., 7)Ντιροκάλτση Πην.8) Παζαΐτης Δημ., 9) Παπαστεργίου Δημ., 10) Πολυμερόπουλος Αλέξ., 11) Σακκάς Στ. του Λάμ.,12) Σακκάς Στ. του Σωτ., 13) Αγγελής Αγ., 14)Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσ., 15), Κόφφας Γεώργ., 16) Παρθένης Σωτ., 17),Κολότσιος Απ., &   18) Καΐκης Γεωργ.Απών οι Δημ. Σύμβουλοι: 1) Βράντζα     Παν. 2) Μαραγκός    Δημ.3) Μπρουζούκη -Αλεξίου  Νικ.4) Παπαϊωάννου Βας.5) Τσιάρας  Αθαν. 6) Γκουγκουστάμος Ζής.7) Βαβύλης   Αθαν. 8) Λάππας Χρήστος     & 9).Σπανός Θεόδωρος

Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 08-04-2008 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (υπογράφεται από την κ.Τσαπάλα και την κ.Τσιάρα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

ΣΧΕΤΙΚΑ: Α.Π. 1560/28-03-2008 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας.

Η Υπηρεσία μας, εξετάζοντας την ως άνω σχετική αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας, της οποίας η προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου λήγει στις 17-04-2008, σας γνωστοποιεί τα παρακάτω:

Η υπογραφή της Σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 18-06-2007, αλλά μέχρι τις    30-09-2007 δεν εκτελέστηκε καμία εργασία λόγω της μη έγκρισης της Μελέτης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Το συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο ήταν εκλογικό κέντρο στην περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών 2007 και συνεπώς καμία εργασία δεν πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο αυτή.

Σύμφωνα με τους παραπάνω λόγους, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που αναγράφονται στην ως άνω σχετική αίτηση του Αναδόχου,

Εισηγούμαστε     την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 30-08-2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την ανωτέρω εισήγηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ» μέχρι 30-08-2008.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ.246/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ