ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /   /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.κ.Ταταέτη

4.

5. Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.332/2008 Α.Δ.Σ «Εγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε με τίτλο «Συντηρήσεις –Επισκευές Σχολικών Κτηρίων» (Β’ Εργολαβία)».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 21/08/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.332/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 12ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.332/2008

Περίληψη «Εγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε με τίτλο «Συντηρήσεις –Επισκευές Σχολικών Κτηρίων» (Β’ Εργολαβία)»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  21-08-2008 ημέρα Πέμπτη   &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  12-08-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  τρία  (23)  μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1. ---------------------------- 2. Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6.Μαραγκός Δημήτριος 7.Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.---------------------------- 9.Νάκης Βασίλειος 10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 13.Παπαστεργίου Δημήτριος 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15.------------------------------ 16.------------------------------ 17.Τσιάρας Αθανάσιος 18.Αγγελής Άγγελος 19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22.Παρθένης Σωτήριος 23.Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.Λάππας Χρήστος 26.Σπανός Θεόδωρος 27.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2.Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 3.Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου | 4.Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησε ο Δημ.Σύμβουλος:1.Δεληλίγκας Χαρ.

Μετά από αυτό ο κ.πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου α.την από 08-08-2008 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών  (υπογράφεται από την Δ/ντρια κ.Τσαπάλα & τον κ.Ταταέτη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Β’ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Αφορά τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η Μελέτη του έργου προϋπολογισμού 800.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτ. Πόρους, και πιστώσεις ΥΠΕΣΔΑ.

Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη   /2007 με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με προσφορά 489.814,70 Ευρώ με το Φ.Π.Α. και μέσο ποσοστό έκπτωσης 38,77%

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 353/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και με την αριθ. 9769/2-8-2007 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Τρικάλων.

Το συμφωνητικό της εργολαβίας  μεταξύ του Δημάρχου Τρικκαίων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 5-9-2007 για ποσό 489.814 ,70 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι έως την 5/9/2009

Η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/85.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση των σχολείων της πόλης των Τρικάλων (Β’ Εργολαβία).

Συντάχθηκε ο παρών 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφ’ ενός μεν για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών της μελέτης και αφ’ ετέρου για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες με την σύνταξη νέων τιμών εργασιών.

Το ύψος  της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται σε 489.814,70 ευρώ με τον Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε

Να γνωμοδοτήσετε υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύουσα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση των σχολείων της πόλης των Τρικάλων (Β’ Εργολαβία).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτ. Πόρους, και πιστώσεις ΥΠΕΣΔΑ

Η Μελέτη του έργου προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη  /2007 με τος ύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης  αναδείχθηκε η Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με προσφορά 489.814,70 ευρώ  με το Φ.Π.Α. και μέσο ποσοστό έκπτωσης 38,77%.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 353/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και με την αριθ. 9769/2-8-2007 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Τρικάλων.

Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Τρικκαίων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 5-9-2007 για ποσό 489.814,70 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι έως την 5/9/2009

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το Ν. 1418/84 «περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων»

2. Το Π.Δ. 609/84 «περί εκτελέσεως του 1418/84».

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Συντάχθηκε ο παρών 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφ’ ενός μεν για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών της μελέτης και αφ’ ετέρου για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες με την σύνταξη νέων τιμών εργασιών.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται σε 489.814,70 ευρώ με τον Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

Η αναγκαιότητα των νέων εργασιών προέκυψε κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου, καθόσον αφορά εργασίες συντηρήσεις σχολείων τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία.

Οι εργασίες αυτές είναι:

- Επιχρίσματα  τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20cm, απλού σχεδίου

- Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία για τη στερέωση επένδυσης από μεταλλικό πλέγμα.

- Επένδυση τοίχων η οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο

- Συλλεκτήρες υδάτων στέγης (ντερές), από γαλβανισμένη λαμαρίνα

- Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα φωτιάς

- Χρωματισμοί σωληνώσεων  διαμέτρου έως 1’’

- Χρωματισμοί σωληνώσεων  διαμέτρου έως 1  ¼ έως 2’’

- Χρωματισμοί σωληνώσεων  διαμέτρου  έως 2 ½ έως 3’’

- Λέβητας χαλύβδινος εγχώριος πλήρης με καυστήρα  (αυτόνομος) νερού θερμαντικής ισχύος  50000 kcal/h

- Λέβητας χαλύβδινος εγχώριος πλήρης με καυστήρα (αυτόνομος) νερού θερμαντικής ισχύος  40000 kcal/h

- Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2x 58W

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την  ανωτέρω

εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει τον  1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  «Συντηρήσεις –Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (Β’ Εργολαβία), αφ’ ενός μεν για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών της μελέτης και αφ’ ετέρου για να συμπεριληφθούν νέες εργασίες με την σύνταξη νέων τιμών εργασιών.

Η αναγκαιότητα των νέων εργασιών προέκυψε κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου, καθόσον αφορά εργασίες συντηρήσεις σχολείων τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό   332/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ