ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

KOIN/ΣΗ: 1. Γραμματεία Δ.Σ.

2. Δ/νση Τεχν. Υπ. κ. Τσαπάλα

3. Δ/νση Τεχν. Υπ. κ. Χύτα

4. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.357/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση Παράτασης προθεσμίας

περαίωσης  του  έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» μέχρι

31-12-2008.»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  17/09/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.357/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 14ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 357/2008

# Περίληψη «Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» μέχρι 31-12-2008.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  17-09-2008 ημέρα Τετάρτη  &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  11-09-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι πέντε  (25)  μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4. Ζολώτας Απόστολος 5. Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6. Μαραγκός Δημήτριος 7. Μπαλοδήμος Γεώργιος 8. Νάκης Βασίλειος 9.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 10.Παζαϊτης Δημήτριος 11.Παπαϊωάννου Βασίλειος 12.Παπαστεργίου Δημήτριος 13.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 14. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 15. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 16. Τσιάρας Αθανάσιος 17. Αγγελής Άγγελος 18. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 19.Γκουγκουστάμος Ζήσης 20.Κόφφας Γεώργιος 21.Βαβύλης Αθανάσιος 22. Κολότσιος Απόστολος 23. Λάππας Χρήστος 24. Σπανός Θεόδωρος 25. Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 2. Παρθένης Σωτήριος 3. | 4. 5. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ.  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 12/09/2008 εισήγηση της Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΣΓΟΥΡΑΛΗ ΑΝΤ.-ΜΠΑΛΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ-ΜΠΑΚΑΣΗ

Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε. Καποδιστρίου 27 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

ΣΧΕΤΙΚΑ: Α.Π. 4244/28-08-2008 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας.

Η υπηρεσία μας, εξετάζοντας την ως άνω σχετική αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας και τους λόγους του οποίου επικαλείται,

Εισηγείται

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2008

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη τα ανωτέρω και έκρινε ότι το θέμα είναι κατεπείγον

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

Εγκρίνει την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4ου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» μέχρι 31-12-2008.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό  357/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ