ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                        ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

ΚΟΙΝ:  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.κ.Γκαϊλα

4.

5.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.377/2008 Α.Δ.Σ «Εγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ» μέχρι 31-08-2009..

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της   17-09-2008 & συνεχιζόμενης αυτής στις   18-09-2008 που διαλαμβάνει: την αρ.377/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.   14ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.377/2008

Περίληψη «Εγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ» μέχρι 31-08-2009.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα   17-09-2008 ημέρα Τετάρτη   ώρα 20:00  μ.μ. & συνεχιζόμενη αυτής στις   18-09-2008  ημέρα Πέμπτη  & ώρα  13:00   μεσημ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της  από  11-09-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  πέντε (25) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6.Μαραγκός Δημήτριος 7.Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.---------------------------- 9.Νάκης Βασίλειος 10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 13.Παπαστεργίου Δημήτριος 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 17.Τσιάρας Αθανάσιος 18.Αγγελής Άγγελος 19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22. -------------------------- 23.Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.Λάππας Χρήστος 26.Σπανός Θεόδωρος 27.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 2. Παρθένης Σωτήριος 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Διακοπείσης της από 17-09-2008 συνεδρίασης και συνεχιζόμενης αυτής σήμερα   Πέμπτη  18-09-2008 & ώρα   13:00   μ.μ. με παρόντα είκοσι ένα   (21) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι: 1)Αργυροπούλου Ελ., 2 ) Βράντζα Παν., 3) Δεληλίγκας Χαρ., 4)Ζολώτας Απ., 5) Καταβούτα Ελ.,   6) Μαραγκός Δημ., 7)Μπαλοδήμος Γεώργ., 8) Νάκης Βασ., 9)Ντιροκάλτση Πην.,10)Παζαΐτης Δημ.,11) Παπαϊωάννου Βασ., 12)Παπαστεργίου Δημ., 13)Πολυμερόπουλος Αλέξ.,14) Σακκάς Στ. του Σωτ.,15) Τσιάρας Αθ., 16)Αγγελής Αγ., 17)Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσ., 18)  Κόφφας Γεώργ., 19) Κολότσιος Απ.,  20)  Σπανός Θεόδ. &   21) Καΐκης Γεωργ.

Απόντα  έξι (6) Δημ. Σύμβουλοι:1)  Μπρουζούκη Νικ., 2) Σακκάς Στ. του Λάμπ.,3)

Γκουγκουστάμος Ζήσης,  4)Παρθένης Σωτ., 5) Βαβύλης Αθ., & 6) Λάππας Χρ.

Γίνεται μνεία ότι α[ποχώρησε ο Δημ.Σύμβουλος κ.Κόφφας

Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 29/08/2008 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών του Δήμου (υπογράφεται από την κ.Τσαπάλα & τον κ.Γκαϊλα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ»

ΣΧΕΤΙΚΑ: Α.Π. 4220/27-08-2008 αίτηση του αναδόχου.

Η Υπηρεσία μας, εξετάζοντας την άνω σχετική αίτηση του αναδόχου, του οποίου η προθεσμία περαίωσης του παραπάνω έργου λήγει την 01-09-2008 και τα διαλαμβανόμενα σ’ αυτήν καθώς επίσης και το γεγονός ότι, λόγω καιρικών συνθηκών κατά  τη χειμερινή περίοδο και των δυσκολιών στην εφαρμογή του σχεδίου πόλης, οι εργασίες δυσχεραίνονται με αποτέλεσμα να καθυστερούν,           Ε  ι  σ  η  γ  ε  ί  τ α  ι

Την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 31-08-2009

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την  ανωτέρω

εισήγηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Εγκρίνει την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ» μέχρι 31-08-2009.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ.377/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ