ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                        ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

ΚΟΙΝ:  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.κ.Κάλφα

4.

5.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.378/2008 Α.Δ.Σ «Εγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης, του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» μέχρι την  30-09-2008.

.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της   17-09-2008 & συνεχιζόμενης αυτής στις   18-09-2008 που διαλαμβάνει: την αρ.378/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.   14ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου    Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.378/2008

Περίληψη «Εγκριση 2η παράτασης προθεσμίας περαίωσης, του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» μέχρι την 30-09-2008.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα   17-09-2008 ημέρα Τετάρτη   ώρα 20:00  μ.μ. & συνεχιζόμενη αυτής στις   18-09-2008  ημέρα Πέμπτη  & ώρα  13:00   μεσημ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της  από  11-09-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι  πέντε (25) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6.Μαραγκός Δημήτριος 7.Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.---------------------------- 9.Νάκης Βασίλειος 10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 13.Παπαστεργίου Δημήτριος 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 17.Τσιάρας Αθανάσιος 18.Αγγελής Άγγελος 19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22. -------------------------- 23.Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.Λάππας Χρήστος 26.Σπανός Θεόδωρος 27.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 2. Παρθένης Σωτήριος 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Διακοπείσης της από 17-09-2008 συνεδρίασης και συνεχιζόμενης αυτής σήμερα   Πέμπτη  18-09-2008 & ώρα   13:00   μ.μ. με παρόντα είκοσι ένα   (21) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι: 1)Αργυροπούλου Ελ., 2 ) Βράντζα Παν., 3) Δεληλίγκας Χαρ., 4)Ζολώτας Απ., 5) Καταβούτα Ελ.,   6) Μαραγκός Δημ., 7)Μπαλοδήμος Γεώργ., 8) Νάκης Βασ., 9)Ντιροκάλτση Πην.,10)Παζαΐτης Δημ.,11) Παπαϊωάννου Βασ., 12)Παπαστεργίου Δημ., 13)Πολυμερόπουλος Αλέξ.,14) Σακκάς Στ. του Σωτ.,15) Τσιάρας Αθ., 16)Αγγελής Αγ., 17)Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσ., 18)  Κόφφας Γεώργ., 19) Κολότσιος Απ.,  20)  Σπανός Θεόδ. &   21) Καΐκης Γεωργ.

Απόντα  έξι (6) Δημ. Σύμβουλοι:1)  Μπρουζούκη Νικ., 2) Σακκάς Στ. του Λάμπ.,3) Γκουγκου-   στάμος Ζήσης,  4)Παρθένης Σωτ., 5) Βαβύλης Αθ., & 6) Λάππας Χρ.

Γίνεται μνεία ότι αποχώρησε ο Δημ.Σύμβουλος κ.Κόφφας

Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 27/08/2008 εισήγηση  της Τεχν.Υπηρεσίας (υπογράφεται από την κ.Τσαπάλα και την κ.Κάλφα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

Μετά την με αριθμ. 2294/08-05-2008 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης , εισηγούμαστε την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι την  30-09-2008.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την ανωτέρω εισήγηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης, του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» μέχρι την  30-09-2008.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ. 378/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ