ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /   /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.κ.Τσιάρα

4.κ.Γιαννούση

5.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.455/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών (Β’ Υποέργο) ».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 13/11/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.455/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧOΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 17ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.455/2008

# Περίληψη «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών (Β’ Υποέργο) ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  13-11-2008 ημέρα Πέμπτη   &   ώρα  2:00   μεσημβρινή  συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  07-11-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   είκοσι επτά  (27)  μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6.Μαραγκός Δημήτριος 7.Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9.Νάκης Βασίλειος 10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 13.Παπαστεργίου Δημήτριος 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 17.Τσιάρας Αθανάσιος 18.Αγγελής Άγγελος 19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22.Παρθένης Σωτήριος 23.Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.Λάππας Χρήστος 26.Σπανός Θεόδωρος 27.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. 2. 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (υπογράφεται από την Δ/ντρια κ.Τσαπάλα, τον κ.Γιαννούση & κ.Τσιάρα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών (Β’ Υποέργο)

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 670.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Χρηματοδότηση: Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα  «ΘΗΣΕΑΣ»

Στη συνέχεια το έργο δημοπρατήθηκε στις 01-04-2008 και ανάδοχος ανακηρύχθηκε η Κ/Ξ

Α. ΛΙΤΟΥ, Γ. ΓΚΕΚΑΣ, με την οποία υπογράφηκε και η Σύμβαση στις 25-05-2008,ποσού 420.693,93 € με ΦΠΑ

Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 25-05-2008 και η λήξη αυτών θα πραγματο- ποιηθεί στις 25-01-2009

Ο παρών 1ος ΑΠΕ ποσού 420.693,93 € πλήρως ισοσκελισμένος, συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όλων των εργασιών που προέκυψαν  κατά την εκτέλεση του έργου.

Έτσι λοιπόν μετά τα παραπάνω,

Εισηγούμαστε την έγκριση του επισυναπτόμενου 1ου ΑΠΕ του έργου, με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

Αρχική Σύμβαση + ΦΠΑ=420.693,93 €

1ος ΑΠΕ + ΦΠΑ=420.693,93 €

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας  και έκρινε ότι το θέμα είναι κατεπείγον

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών (Β’ Υποέργο)

Ο παρών 1ος ΑΠΕ ποσού 420.693,93 € πλήρως ισοσκελισμένος, συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όλων των εργασιών που προέκυψαν  κατά την εκτέλεση του έργου, με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

Αρχική Σύμβαση + ΦΠΑ=420.693,93 €       1ος ΑΠΕ + ΦΠΑ=420.693,93 €

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 455/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     	ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Τρίκαλα   /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ