ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

ΚΟΙΝ/ΣΗ   1. Γραμματεία Δ.Σ

2. κ. Τσαπάλα

3. κ. Σαργιώτη

4. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.458/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου  «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  13/11/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.458/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 17ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 458/2008

# Περίληψη «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  13-11-2008 ημέρα Πέμπτη &   ώρα  14:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  08-02-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι επτά  (27) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4. Ζολώτας Απόστολος 5. Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6. Μαραγκός Δημήτριος 7. Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9. Νάκης Βασίλειος 10. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12. Παπαϊωάννου Βασίλειος 13. Παπαστεργίου Δημήτριος 14. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15.Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 17. Τσιάρας Αθανάσιος 18. Αγγελής Άγγελος 19. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20. Γκουγκουστάμος Ζήσης 21. Κόφφας Γεώργιος 22. Παρθένης Σωτήριος 23. Βαβύλης Αθανάσιος 24. Κολότσιος Απόστολος 25Λάππας Χρήστος 26. Σπανός Θεόδωρος 27. Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. 2. | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό ο κ. πρόεδρος  εισηγούμενος το 4ο θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου  την εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών  (υπογράφεται από τις  κες  Τσαπάλα & Σαργιώτη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΡΓΟ : «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ –  ΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 762.620,00 €

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Η Μελέτη  του έργου προϋπολογισμού  762.620,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α θεωρήθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Χρηματοδότηση : Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Στη συνέχεια το έργο δημοπρατήθηκε στις 29-12-2005 και ανάδοχος ανακηρύχθηκε η Κ/ξία Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με την οποία υπογράφθηκε και η προγραμματική Σύμβαση στις 23-02-2006, ποσού 655.853,71€.

Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 24-02-2006 και η λήξη αυτών  πραγματοποιήθηκε στις 31-12-2007.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ ποσού 655.853,71€ πλήρως ισοσκελισμένος, συντάχθηκε για να περιλάβει τις ακριβείς ποσότητες όλων των εργασιών που προέκυψαν μετά την υπογραφή της τελικής επιμέτρησης του έργου.

Έτσι λοιπόν μετά τα παραπάνω,

εισηγούμαστε την έγκριση του επισυναπτόμενου 2ου ΑΠΕ του έργου, με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- Αρχική Σύμβαση + ΦΠΑ               = 655.853,71 €

- 2ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) + ΦΠΑ = 655.853,71 €

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου  «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ» με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- Αρχική Σύμβαση + ΦΠΑ               = 655.853,71 €

- 2ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) + ΦΠΑ = 655.853,71 €

Ο παρών 2ος ΑΠΕ ποσού 655.853,71€ πλήρως ισοσκελισμένος, συντάχθηκε για να περιλάβει τις ακριβείς ποσότητες όλων των εργασιών που προέκυψαν μετά την υπογραφή της τελικής επιμέτρησης του έργου.

- Γίνεται μνεία ότι μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)Αθ. Τσιάρας, 2)Αγ. Αγγελής, 3)Ζήσης Γκουγκουστάμος, 4) Χρυσ. Γάλλου-Δαλκαφούκη, 5)Σωτ. Παρθένης, 6) Γεώρ. Κόφφας και 7) Απ. Κολότσιος, διότι τσιμεντοποιήθηκε ένας χώρος που θα έπρεπε να χαρακτηρισθεί ως χώρος πρασίνου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό  458/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ