ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

KOIN/ΣΗ: 1. Γραμματεία Δ.Σ.

2. Τεχ. Υπ. κ. Μπουζούρα

3. Τεχν. Υπ. κ. Ταταέτη

4. Λογιστήριο

5. Ταμείο

6. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.485/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις –Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (Β’ εργολαβία)».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  24/11/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.485/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 18ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 485/2008

# Περίληψη «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις –Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (Β’ εργολαβία)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  24-11-2008 ημέρα Δευτέρα &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  19-11-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4. Ζολώτας Απόστολος 5. Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6. Μαραγκός Δημήτριος 7. Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9. Νάκης Βασίλειος 10. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12. Παπαϊωάννου Βασίλειος 13. Παπαστεργίου Δημήτριος | 14. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 15.Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 17. Τσιάρας Αθανάσιος 18. Αγγελής Άγγελος 19. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20. Γκουγκουστάμος Ζήσης 21. Κόφφας Γεώργιος 22. Παρθένης Σωτήριος 23. Βαβύλης Αθανάσιος 24. Κολότσιος Απόστολος 25. Σπανός Θεόδωρος 26. Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. Λάππας Χρήστος 2. | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ.  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση  της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου  (υπογράφεται από τους κ. κ. Ταταέτη & Μπουζούρα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ:      Έγκριση   2ου   ΑΠΕ   του   έργου    «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Β’ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) »

αφορά τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα

Η Μελέτη  του έργου προϋπολογισμού  800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  θεωρήθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Χρηματοδότηση : Το έργο  χρηματοδοτείται από το Δημοτ. Πόρους, και πιστώσεις ΥΠΕΣΔΑ.

Η δημοπρασία έγινε με βάση την πιο πάνω μελέτη  /2007 με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η Ε.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε. με προσφορά 489.814,70 ευρώ με το Φ.Π.Α. και μέσο ποσοστό έκπτωσης 38,77%.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 353/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και με την αριθ.9769/2-8-2007 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Τρικάλων.

Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Δημάρχου Τρικκαίων και του αναδόχου του έργου υπογράφηκε την 5-9-2007 για ποσό 489.814,70 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι έως την 5/9/2009.

Η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και το Π.Δ.609/85.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση των σχολείων της πόλης των Τρικάλων (Β’ Εργολαβία).

Συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών της μελέτης.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται σε 489.814,70 ευρώ με τον Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε

Να γνωμοδοτήσετε υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της υπηρεσίας  και έκρινε ότι το θέμα είναι κατεπείγον

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

Εγκρίνει τον 2ο   ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Β’ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) »

Ο παρών  2ος Α.Π.Ε.  συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών της μελέτης.

Το ύψος της δαπάνης της εργολαβίας ανέρχεται σε 489.814,70 ευρώ με τον Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό  485/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ