ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

KOIN/ΣΗ: 1. Γραμματεία Δ.Σ.

2. Τεχ. Υπ. κα Σαργιώτη

3. Τεχν. Υπ. κ. Ταταέτης

4. Λογιστήριο

5. Ταμείο

6. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.486/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση

Υποδομών Ζωολογικού Κήπου Τρικάλων».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  24/11/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.486/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 18ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 486/2008

# Περίληψη «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ζωολογικού Κήπου Τρικάλων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  24-11-2008 ημέρα Δευτέρα &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  19-11-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4. Ζολώτας Απόστολος 5. Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6. Μαραγκός Δημήτριος 7. Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9. Νάκης Βασίλειος 10. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12. Παπαϊωάννου Βασίλειος 13. Παπαστεργίου Δημήτριος | 14. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 15.Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 17. Τσιάρας Αθανάσιος 18. Αγγελής Άγγελος 19. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20. Γκουγκουστάμος Ζήσης 21. Κόφφας Γεώργιος 22. Παρθένης Σωτήριος 23. Βαβύλης Αθανάσιος 24. Κολότσιος Απόστολος 25. Σπανός Θεόδωρος 26. Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. Λάππας Χρήστος 2. | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ.  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση  της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου  (υπογράφεται από την κα Σαργιώτη & τον κ. Ταταέτη) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ:      Έγκριση   1ου   ΑΠΕ   του   έργου    «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ    ΚΗΠΟΥ »

Η Μελέτη  του έργου προϋπολογισμού  456.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  θεωρήθηκε από τη Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Χρηματοδότηση : Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το  πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Στη συνέχεια το έργο δημοπρατήθηκε στις 05-06-2006 και ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρία «Κατσιάβας Χρ. – Νάτσης Κων. Ο.Ε.», με την  οποία  υπογράφθηκε  και  η  προγραμματική  Σύμβαση  στις 16-08-2006, ποσού 270.241,01 €.

Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 16-08-2006 και η λήξη αυτών  πραγματοποιήθηκε στις 31-03-2008 .

Ο παρόν 1ος ΑΠΕ ποσού 270.241,01€ με ΦΠΑ, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως προέκυψαν μετά τις τελικές επιμετρήσεις.

Έτσι λοιπόν μετά τα παραπάνω,

εισηγούμαστε την έγκριση του επισυναπτόμενου 1ου ΑΠΕ του έργου, με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- Αρχική Σύμβαση + ΦΠΑ               = 270.241,01 €

- 1ος ΑΠΕ + ΦΠΑ                             = 270.241,01 €

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ΄ όψη την εισήγηση της υπηρεσίας  και έκρινε ότι το θέμα είναι κατεπείγον

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

Εγκρίνει τον 1ο   ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ζωολογικού Κήπου Τρικάλων», με τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- Αρχική Σύμβαση + ΦΠΑ               = 270.241,01 €

- 1ος ΑΠΕ + ΦΠΑ                             = 270.241,01 €

Ο παρόν 1ος ΑΠΕ ποσού 270.241,01€ με ΦΠΑ, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως προέκυψαν μετά τις τελικές επιμετρήσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό  486/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ