ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /   /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ. Γιαννούση

3.κ.Χύτα

4.κ.Τσιάρα

5.Αρχείο

- ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.513/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση 2ου ΑΠΕ  του έργου «Επισκευή 4ου Δημοτικού Σχολείου».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 24/11/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.513/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

H  ΔΗΜΑΡΧΟΥΣΑ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΗ – ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 18ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.513/2008

# Περίληψη - «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή 4ου Δημοτικού Σχολείου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  24-11-2008 ημέρα Δευτέρα   &   ώρα  8:00   μ.μ.  συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από  19-11-2008 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   είκοσι  έξι (26)  μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6.Μαραγκός Δημήτριος 7.Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9.Νάκης Βασίλειος 10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 13.Παπαστεργίου Δημήτριος 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 17.Τσιάρας Αθανάσιος 18.Αγγελής Άγγελος 19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22.Παρθένης Σωτήριος 23.Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.--------------------- 26.Σπανός Θεόδωρος 27.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. Λάππας Χρήστος 2. 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 17-11-2008 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών του Δήμου (υπογράφεται από τους κ.κ.Γιαννούση Γεώρ.,Χύτα Γεώρ.& Τσιάρα Γαβρ.) στην οποίο αναφέρονται τα εξής:

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 430.000,00 €

Κατόπιν δημοπρασίας που έγινε την 24/10/2006 ανακηρύχθηκε  μειοδότης ανάδοχος η Κ/ξία  «Σγουραλής Αντ.-Μπάλλας Λάμπρος» με μέση έκπτωση 6,00%.

Υπεγράφη συμφωνητικό ποσού 404.199,99 €  (με ΦΠΑ) στις 18-06-2007.

Η δημοπράτηση & ανάθεση έγιναν με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και το Π.Δ.609/85

Με την 326/2007 απόφαση του Δ.Σ.έγινε έγκριση της κατασκευαστικής κ/ξίας «Σγουραλής Α.-Μπάλλας Λ.-Δ.Μπακάσης & ΣΙΑ ΕΕ».

Η προθεσμία περαίωσης είναι 31-12-2008

Αντικείμενο του έργου με τον παρόντα Α.Π.είναι η επισκευή του 4ου Δημοτικού Σχολείου στο Δήμο Τρικκαίων.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάσσεται για να καλύψει την δαπάνη νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην μελέτη αλλά κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση του επίσης να συμπεριλάβει αυξομειώσεις διαφόρων ποσοτήτων και δεν επιφέρουν καμιά τροποποίηση της μορφής του έργου.

Ετσι λοιπόν μετά τα παραπάνω ο νέος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 404.199,99 € με ΦΠΑ ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ και με την σύμβαση.

Για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου προτείνουμε την έγκρισή του παρόντος 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ  και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Επισκευή 4ου Δημοτικού Σχολείου».

- .

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάσσεται για να καλύψει την δαπάνη νέων εργασιών που δεν περιλαμβάνονταν στην μελέτη αλλά κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση του επίσης να συμπεριλάβει αυξομειώσεις διαφόρων ποσοτήτων και δεν επιφέρουν καμιά τροποποίηση της μορφής του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  513/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     	ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Τρίκαλα   /   /2008

H  ΔΗΜΑΡΧΟΥΣΑ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΗ – ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ