ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /   /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Ταταέτη

3.κ.Σαργιώτη

4.κ.Μισιάκα

5.Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.550/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ-

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 11/12/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.550/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧOΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 20ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.550/2008

# Περίληψη «Έγκριση 3ο ΑΠΕ του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  11-12-2008 ημέρα Πέμπτη   &   ώρα  8:00   μ.μ.  συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της   από 05-12-2008  προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   είκοσι πέντε  (25)  μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6.Μαραγκός Δημήτριος 7.Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9.Νάκης Βασίλειος 10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 13.Παπαστεργίου Δημήτριος 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16.--------------------------- 17.Τσιάρας Αθανάσιος 18.Αγγελής Άγγελος 19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22.Παρθένης Σωτήριος 23.Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.-------------------------- 26.Σπανός Θεόδωρος 27.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 2. Λάππας Χρήστος 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 01-12-2008 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου , (υπογράφεται από τους: κ.Ταταέτη  κ.Σαργιώτη & κ.Μισιάκα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Η Μελέτη  του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ» προϋπολογισμού  300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α θεωρήθηκε από την Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Χρηματοδότηση : Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»..

Στη συνέχεια το έργο δημοπρατήθηκε και ανάδοχος ανακηρύχθηκε η Κ/ξία Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με την οποία υπογράφθηκε και η προγραμματική Σύμβαση ποσού 165.076,59 € με Φ.Π.Α..

Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 03-11-2005 και η λήξη πραγματοποιήθηκε στις 02-05-2007 , με Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών στις 02-05-2007 (Αριθμ. Πρωτ. 2333/2-03-2007).

Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη που είναι πλέον της σύμβασης και οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη δαπάνη αναθεωρήσεων.

Η δαπάνη των εργασιών με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ (169.549,66 € με Φ.Π.Α.) είναι πλέον του 2ου ΑΠΕ και της σύμβασης κατά 4.473,07 € και οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη δαπάνη αναθεωρήσεων.

Σας επισυνάπτουμε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακας Εργασιών του έργου (Α.Π.Ε.) και παρακαλούμε για την έγκριση αυτού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της   υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΛΟΥ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ».

Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη που είναι πλέον της σύμβασης και οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη δαπάνη αναθεωρήσεων.

Η δαπάνη των εργασιών με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ (169.549,66 € με Φ.Π.Α.) είναι πλέον του 2ου ΑΠΕ και της σύμβασης κατά 4.473,07 € και οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη δαπάνη αναθεωρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 550/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     	ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Τρίκαλα   /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ