ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /   /2008

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                  Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσιάρα

3.κ.Κάλφα Σοφία

4.

5.Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.552/2008 Α.Δ.Σ «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Κέντρο Πολλαπλών

Κοινωνικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»

.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 11/12/2008 που διαλαμβάνει: την αρ.552/2008 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧOΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 20ης/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.552/2008

# Περίληψη «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Κέντρο Πολλαπλών Κοινωνικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  11-12-2008 ημέρα Πέμπτη   &   ώρα  8:00   μ.μ.  συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της   από 05-12-2008  προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   είκοσι πέντε  (25)  μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |  |
| --- | --- |
| 1.Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3.Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4.Ζολώτας Απόστολος 5.Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6.Μαραγκός Δημήτριος 7.Μπαλοδήμος Γεώργιος 8.Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 9.Νάκης Βασίλειος 10.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 13.Παπαστεργίου Δημήτριος 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος | 15. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16.--------------------------- 17.Τσιάρας Αθανάσιος 18.Αγγελής Άγγελος 19.Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22.Παρθένης Σωτήριος 23.Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.-------------------------- 26.Σπανός Θεόδωρος 27.Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |  |
| 1. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 2. Λάππας Χρήστος 3. | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου , (υπογράφεται από την κ.Τσιάρα & την κ.Κάλφα ) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΡΥΟΥ- ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΩΜΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000,00 €

Α.ΓΕΝΙΚΑ

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί απ’ το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό

2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων και ανέρχεται στο ποσό των 359.867,07 Ευρώ.

πλέον ΦΠΑ (19%) 68.374,74 Ευρώ,

συνολικού προϋπολογισμού 428.241,81 Ευρώ

3.ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 03-04-2006 και της οποίας τα πρακτικά επικυρώθηκαν με τις υπ΄ αριθμόν 92/2006 και 10216/2006 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Περ/κής Δ/νσης αντίστοιχα.

4. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

Στη δημοπρασία αναδείχθηκε μειοδότης η κοινοπραξία «Κ/ Ξ ΚΡΥΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  -ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΘΩΜΑ» με έκπτωση 46,47%

5.ΣΥΜΒΑΣΗ

Η σύμβαση έχει υπογραφεί την 17-05-2006 για το ποσό 428.241,81 Ευρώ εκ’ των οποίων 359.867,07 Ευρώ για εργασίες και 68.374,74 για ΦΠΑ

Ο παρόν 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών με αποτέλεσμα ο Ανακεφαλαιωτικός πίνακας να κλείνει σε μείωση στο ποσό των 93.413,56 €

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3ΟΥ Α.Π.

Ο παρών 3ος Α.Π. συντάσσεται σε μείωση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της   υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει  τον 3ο ΑΠΕ του έργου: «Κέντρο Πολλαπλών Κοινωνικών & Πολιτιστικών

Εκδηλώσεων».

Ο παρόν 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει την τακτοποίηση των ποσοτήτων των

εργασιών με  αποτέλεσμα ο Ανακεφαλαιωτικός πίνακας να κλείνει σε μείωση στο ποσό

των   93.413,56 €

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 552/2008

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     	ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Τρίκαλα   /   /2008

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ