ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2009

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	              ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                   Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                       & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                      ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24313 51188                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30

FAX  24310 77569                                                           Τρίκαλα

KOIN/ΣΗ: 1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Ταταέτη

3.κ.Γκαϊλα

4.

5.Αρχείο

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ.35./2009 Α.Δ.Σ «Εγκριση παράτασης προθεσμίας

εκτέλεσης  του έργου: «Εσωτερικός Δακτύλιος Τρικάλων «Αγ.Μονής -Δέλτα

Λαρίσης» 2ο Τμήμα μέχρι 17/4/2009».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της  29/01/2009 που διαλαμβάνει: την αρ.35/2009 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ. 3ης/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ.35/2009

Περίληψη «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εσωτερικός Δακτύλιος Τρικάλων Αγ.Μονής -Δέλτα Λαρίσης» 2ο Τμήμα μέχρι 17/4/2009».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  29-01-2009 ημέρα Πέμπτη &   ώρα  20:00   μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 23-01-2009 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι επί  συνόλου 27 μελών βρέθηκαν   παρόντα είκοσι τέσσερα  (24)  μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1. Αργυροπούλου–Καλλιάρα Ελένη 2. Βράντζα Παναγιώτα 3. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 4. Ζολώτας Απόστολος 5. Καταβούτα –Κατσίκη Ελένη 6. Μαραγκός Δημήτριος 7. Μπαλοδήμος Γεώργιος 8. Νάκης Βασίλειος 9.Ντιροκάλτση Πηνελόπη 10.----------------------------- 11.Παζαϊτης Δημήτριος 12.Παπαϊωάννου Βασίλειος 13.Παπαστεργίου Δημήτριος | 14.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος 15. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρου 16. Σακκάς Στέφ. του Σωτηρίου 17. Τσιάρας Αθανάσιος 18. Αγγελής Άγγελος 19. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 20.Γκουγκουστάμος Ζήσης 21.Κόφφας Γεώργιος 22.------------------------ 23. Βαβύλης Αθανάσιος 24.Κολότσιος Απόστολος 25.---------------------------- 26. Σπανός Θεόδωρος 27. Καϊκης Γεώργιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1.Μπρουζούκη -Αλεξίου Νικολέτα 2. Παρθένης Σωτήριος 3. Λάππας Χρήστος | 4. 5. 6. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Μετά από αυτό & προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος , έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 16 Ιανουαρίου 2009 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (υπογράφεται από τον κ.Ταταέτη και τον κ.Γκαϊλα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Εσωτερικός Δακτύλιος Τρικάλων

«Αγ.Μονής -Δέλτα Λαρίσης» 2ο Τμήμα από Χ.Θ.1+627,18 μέχρι Χ.Θ.3+286,16»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την από 17-5-2007 σύμβαση κατασκευής έργου (Συμφωνητικό) ποσού 2.128.140,51 € με

ΦΠΑ

2.Το γεγονός ότι λόγω τεχνικών δυσκολιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου

που είχαν σαν αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα περαίωσης αυτού εντός του συμβατικού

χρόνου (17-1-2009)

3.Το ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Γ’ΚΠΣ

4.Το ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης παρατάθηκε μέχρι τις 30-6-2009

5.Το άρθρο 36 & 8 του Π.Δ.609/85

6.Το άρθρο 5 & 4 του Ν.1418/84

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου μέχρι την 17-4-2009 προκειμένου να ολοκληρωθεί το τμήμα από την οδό Καρδίτσης μέχρι την οδό Πατουλιάς

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

& έκρινε το κατεπείγον του θέματος

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος

Εγκρίνει την Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Εσωτερικός Δακτύλιος Τρικάλων

«Αγ.Μονής -Δέλτα Λαρίσης» μέχρι 17-04-2009 προκειμένου να ολοκληρωθεί το τμήμα από την οδό Καρδίτσης μέχρι την οδό Πατουλιάς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αυξ. αριθμό  35/2009

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2009

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ